项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市公共资源交易平台营商环境创新试点升级改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李元民 | | | | | 联系电话 | | 62340313 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 465.750000 | | 436.500000 | | 10 | | 93.72% | | 9.37 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 465.750000 | | 436.500000 | | — | | 93.72% | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《北京市营商环境创新试点工作实施方案》（京政发〔2022〕6号）（以下简称《创新试点工作方案》）、《北京市培育和激发市场主体活力持续优化营商环境实施方案》（京政办发〔2021〕18号）（以下简称《5.0版改革实施方案》）等文件的要求，结合我市公共资源交易中心整合建设情况，依托现有北京市公共资源交易平台“1+N+1”信息化体系（即1个北京市公共资源交易公共服务平台、N个公共资源交易系统、1个北京市公共资源交易监管平台），基于前期打造的公共资源交易电子化创新发展生态体系，以技术创新、服务创新为手段，以增效能、减环节、降成本为着力点，以破解交易活动中的堵点痛点为宗旨，以提升全流程电子化、智慧监管、金融等第三方服务覆盖面为重点，实施交易平台升级改造，提高交易的便捷性、公开性、公正性，增强市场主体的获得感、体验感，持续优化公共资源交易领域营商环境。 | | | | | | 系统如期完成建设并交付运行，于2022年年底前完成验收评审。系统功能完整，运转正常，符合设计要求。满足实际业务需要。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市公共资源交易平台营商环境创新试点升级改造系统开发 | | | =1个 | 1个 | 10 | | 10.00 | |  | |
| 成本指标 | 项目建设费 | | | ≤465.75万元 | 436.5万元 | 10 | | 9.00 | | 因实际招标结果少于预算总金额，因此实际支出费用低于预算金额。 | |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | | | ≤30分钟 | 30分钟 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | | | ≤4小时 | 0 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 时效指标 | 项目交付 | | | ≤2月 | 2月 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 时效指标 | 项目验收 | | | ≤4月 | 4月 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | | | ≥90 % | 95% | 5 | | 5.00 | |  | |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | | | =100 % | 100 % | 5 | | 5.00 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交易时限缩短 | | | ≥10 % | 10 % | 5 | | 5.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 增强市场主体的获得感、体验感 | | | 3项 | 3项 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 交易过程合规率 | | | ≥90 % | 100 % | 10 | | 10.00 | |  | |
| 经济效益指标 | 交易成本下降率 | | | ≥5 % | 5 % | 5 | | 5.00 | |  | |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | | ≥5年 | 5年 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ≥90 % | 100 % | 10 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.37 | |  | |