项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 采购中心设备及应用系统运营服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 魏云峰 | | | | | 联系电话 | | 83916658 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 434.556400 | | 434.556400 | 380.756748 | | 10 | | 87.62% | | 8.76 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 434.556400 | | 434.556400 | 380.756748 | | — | | 87.62% | |  |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1. 保障政府采购招投标平台、协议采购平台安全稳定运行。  2. 为中心各部门、采购人和供应商提供信息化保障。 | | | | | | 本年度各业务系统运行稳定，全年无断网事故、无宕机事故、无操作系统事故、无病毒事故、无主机加固失败事故、无安全事故发生，为中心各部门、采购人和供应商提供了信息化保障。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络带宽 | | =220Mbps | | 220Mbps | 5 | | 5.00 | |  | |
| 数量指标 | 年度设备故障率 | | ≤5% | | ≤5% | 5 | | 5.00 | |  | |
| 数量指标 | 互联网接入：网络可用率 | | ≥99% | | 100% | 5 | | 5.00 | |  | |
| 数量指标 | 互联网接入：丢包率 | | ＜0.75% | | ＜0.75% | 5 | | 5.00 | |  | |
| 数量指标 | 互联网接入：IP包传输往返时延 | | ≤40m/s | | ≤40毫秒 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 质量指标 | 信息化需求：及时完成采购人提出的信息化改善需求 | | 优良中低差 | | 优，各业务系统及时完成需求修改，满足使用要求。 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 质量指标 | 安全事故：加强运维管理，确保不发生安全运维事故 | | 优良中低差 | | 优，全年未发生安全事故。 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 成本指标 | 严格按照预算批复内容、标准支付相关费用 | | 优良中低差 | | 良，撤销一条互联网专线。 | 5 | | 4.00 | | 撤销一条互联网专线，电子化招投标视频直播平台、IPV6数据服务平台等项目取消，未支出相关费用。 | |
| 时效指标 | 信息化建设2022年12月31日前完成 | | 优良中低差 | | 优，各项工作于12月31日前完成。 | 10 | | 10.00 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 硬件运维：通过云服务，逐渐降低平台和系统的硬件成本及运维成本 | | 优良中低差 | | 优，网站及业务系统均上云运行。 | 10 | | 5.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 优化信息化系统建设，推进政府采购全流程电子化，推进政府采购“公平、公正、公开” | | 优良中低差 | | 优，各信息化系统稳定运行，信息化各项工作推进正常，政府采购相关项目实现全流程电子化。 | 10 | | 5.00 | |  | |
| 可持续影响指标 | 信息化平台可持续性 | | 优良中低差 | | 优，各信息化系统稳定运行，信息化各项工作推进正常，政府采购相关项目实现全流程电子化。 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 生态效益指标 | 加强信息化建设，进一步实现无纸化办公 | | 优良中低差 | | 优，全流程电子化招投标，实现无纸化办公。 | 5 | | 5.00 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 故障响应：实时响应并解决各种设备故障 | | 优良中低差 | | 优，及时处理并解决各设备故障。 | 10 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.76 | |  | |