**附件3**

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023Y000002094042-北京市评标专家库系统运行维护及等级保护三级测评费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市公共资源交易中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李元民 | | | | | 联系电话 | 82371202 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 130.625 | 130.625 | | 128.985 | 10 | | 98.74% | | 9.87 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | — | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 130.625 | 130.625 | | 128.985 | — | | 98.74% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过对云服务器系统、数据库软件、应用系统和接口、数据、信息资源、数字签名管理技术维护和面向用户业务的技术支持服务，保证北京市评标专家库系统在2023年的正常运行，做好专家库运行维护工作和面向各行业主管部门、网络终端、市场主体、评标专家、交易系统支持服务工作，保障评标专家增选、续聘和日常专家信息维护管理等在线管理，以及专家抽取工作的正常开展，为全市公共资源交易活动的公平、公正、公开开展提供评标评审专家。同时进行安全等级保护差距分析、安全检查及协助测评问题整改，完成北京市评标专家库的等保三级测评。 | | | | | | 北京市评标专家库系统在2023年的正常运行，完成了专家库运行维护，技术支持服务工作，评标专家增选、续聘和日常专家信息维护管理，以及专家抽取工作正常开展。完成了北京市评标专家库的等保三级测评。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | | | ≥95% | 100% | 50 | 50 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件维护成本 | | | ≤130.625万元 | 128.985万元 | 20 | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 | | | ≥70% | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.87 | |  | |