**附件3**

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023Y000002098273-北京市公共资源交易（综合）分平台信息化建设技术运维费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李元民 | | | | | 联系电话 | | 82371202 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 121.1 | | 121.1 | 119.33325 | | 10 | | 98.54% | | 9.85 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | |  |  | | — | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 121.1 | | 121.1 | 119.33325 | | — | | 98.54% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京市公共资源交易（综合）分平台信息化建设技术运维，保证北京市公共资源交易（综合）分平台的正常运行，为全市国有土地使用权出让和勘察设计、交通、水务等工程建设项目招投标活动提供全流程电子化交易，提供技术支撑和保障。主要完成开评标服务局域网、网络安全管理设备、服务器、操作系统、数据库、中间件、应用软件系统、场地信息化设备设施的日常巡检、基础维护、功能维护、应急处置、重点时期保障，以及运维管理。 | | | | | | 北京市公共资源交易（综合）分平台的运行正常，为全市国有土地使用权出让和勘察设计、交通、水务等工程建设项目招投标活动提供了全流程电子化交易，提供了技术支撑和保障。完成了开评标服务局域网、网络安全管理设备、服务器、操作系统、数据库、中间件、应用软件系统、场地信息化设备设施的日常巡检、基础维护、功能维护、应急处置、重点时期保障，以及运维管理。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | | ≥95% | | 100% | 50 | | 50 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应用系统维护成本 | | ≤121万元 | | 119.33325万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 | | ≥70% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.85 | |  | |