项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023Y000002093308-网络接入费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市公共资源交易中心 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 207.67 | 207.67 | 206.41 | 10 | | | 99.39% | | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  |  | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | — | — | — | — | | | — | | — |
| 其他资金 | | | 207.67 | 207.67 | 206.41 | — | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 网络运行线路租用费，主要包括各办公区及与各区的开评标业务网络专线连接费用，各办公区互联网线路租用费用。确保线路畅通可用。 | | | | | | 截至2024年12月，各条链路运行稳定，链路性能及连通性较好，有力保障了各办公区、各区业务顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 租用互联网带宽成本 | | ≤133.6656万元 | 138.3723万元 | | 10 | 9 | | 因工作需求调整，该项目新增一条网络链路。 | |
| 租用专线成本 | | ≤74万元 | 68.04万元 | | 10 | 10 | |  | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 租用互联网带宽故障次数 | | ≤5次 | 0次 | | 10 | 10 | |  | |
| 系统正常运行率 | | ≥98% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 租用专线故障次数 | | ≤5次 | 1次 | | 10 | 10 | |  | |
| 系统故障修复率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 故障应急响应时间 | | ≤30分钟 | ≤10分钟 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 | | ≥1年 | 1年 | | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.94 | |  | |