项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023Y000002093787-系统硬件购置费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | | 实施单位 | 北京市公共资源交易中心 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 150.00 | 185.00 | | 178.44 | 10 | | | 96.45% | | 9.65 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | — | — | | — | — | | | — | | — |
| 其他资金 | | | 150.00 | 185.00 | | 178.44 | — | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成采购目标，确保机房设备有序更替正常运转。在规定时间内完成采购工作任务，严格控制采购成本不超标，货物质量满足验收标准。 | | | | | | | 对物理机房采购并部署网络安全相关设备，确保各信息系统安全稳定运行。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 设备购置成本 | | | ≤150万元 | 144.183万元 | | 20 | 20 | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 设备采购数量 | | | ≥2台 | 8台 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | | | ≥100% | 100% | | 20 | 20 | |  | |
| 系统集成完成率 | | | ≥98% | 99% | | 20 | 20 | |  | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 | | | ≥1年 | 3年 | | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99.65 | |  | |