项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000024Y000002838082-政府采购项目交易系统信息化运维服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市公共资源交易中心 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 388.34 | 369.09 | 362.41 | 10 | | | 98.19% | | 9.82 |
| 其中：当年财政拨款 | | | — | — | — | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | — | — | — | — | | | — | | — |
| 其他资金 | | | 388.34 | 369.09 | 362.41 | — | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 确保腾飞大厦办公区硬件及政府采购业务系统安全稳定运行。 | | | | | | 政府采购业务系统全年对外提供服务的稳定性与可靠性满足要求，全年故障不超过10次，有力保障了交易中心政府采购业务稳定开展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 设备购置成本 | | ≤7万元 | 6.89万元 | | 20 | 20 | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 维护系统数量 | | ≥3个 | 3个 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 租用互联网带宽故障次数 | | ≤5次 | 2次 | | 5 | 5 | |  | |
| 系统正常运行率 | | ≥98% | 99.6% | | 10 | 10 | |  | |
| 系统故障修复率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 租用专线故障次数 | | ≤5次 | 0次 | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 故障应急响应时间 | | ≤30分钟 | ≤30分钟 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 | | ≥1年 | 1年 | | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.82 | |  | |