项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000024Y000002838132-综合交易系统、场地综合管理系统信息化运维及等级保护三级测评费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | | 实施单位 | 北京市公共资源交易中心 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 799.18 | 799.18 | | 798.41 | 10 | | | 99.9% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | | — | — | | — | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | — | — | | — | — | | | — | | — |
| 其他资金 | | | 799.18 | 799.18 | | 798.41 | — | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为北京市公共资源综合交易系统、场地综合管理系统正常运行提供保障并通过等级保护三级测评。为综合交易系统提供对接数据维护服务、监控处置服务、开评标业务运维服务、市场主体库维护服务、招投标开评标技术运维服务。确保系统正常运行。 | | | | | | | 已保障北京市公共资源综合交易系统、场地综合管理系统的正常运行，通过了等级保护三级测评。为综合交易系统提供了对接数据维护服务、监控处置服务、开评标业务运维服务、市场主体库维护服务、招投标开评标技术运维服务。系统全年正常运行，有力支撑了相关公共资源交易活动顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 应用系统维护成本 | | | ≤715.58万元 | 724.5万元 | | 20 | 18 | | 因业务调整需要，将监控处置服务调整至应用系统维护服务统一管理。 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 应用系统维护数量 | | | ≥2个 | 2个 | | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | | | ≥95% | 98.8% | | 30 | 30 | |  | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 | | | ≥1年 | ≥1年 | | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 97.99 | |  | |