# 采购需求

# 一、采购标的

## 1. 采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市人力资源和社会保障局政务云租用服务采 购项目 | 1 | 项 | / |

## 2. 项目背景或简况

北京市已经建成市级政务云平台，充分运用云计算的先进理念和技术，按照“集约高效、共享开放、安全可靠、按需服务”的原则，以“云网合一、云数联动”为构架，为北京市用户提供安全可靠的资源平台和统一云服务，确保用户业务应用稳定可靠运行。

在此大背景下，北京市人力资源和社会保障局已将信息化系统运行于北京市市级政务云上，实现基础设施共建共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享、业务应用有效协同，为政务管理和公共服务提供有力支持，提高为民服务水平，提升现代治理能力。

# 二、商务要求

## 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：本项目服务期限为12个月，以最终签订合同为准。

服务地点：北京市政务云机房。

云资源交付期限：合同签订之日起5个工作日内完成本项目所需的云资源交付。

## 2. 付款条件（进度和方式）

（1）本项目合同款总额为人民币¥          元，大写：人民币          元整。该价格包含中标人因履行本合同的全部服务内容可能产生的一切费用，包括但不限于交通费、劳务费等。

本项目资金来源为财政资金，合同约定的付款期限及付款方式、付款额度以财政资金到位情况为准。因财政资金未到位而影响采购人支付的情况不视为采购人违约，中标人应予以理解并保证合同履行。本项目最终合同款总额以财政资金实际情况为准。

（2）付款方式

本合同的付款方式为：分期支付。

双方签署合同，采购人收到中标人合法、等额发票后10个工作日内向中标人支付合同款总额80%的首付款，即人民币¥          元（大写：人民币          元整）。

项目通过验收且财政预算款项到位当年内，采购人收到中标人合法、等额发票后10个工作日内向中标人支付合同款总额20%的尾款，即人民币¥          元（大写：人民币          元整）。

# 三、技术要求

## 1. 基本要求

### 1.1 采购标的需实现的功能或者目标

（1）政务云基础服务

1）计算服务

投标人需根据采购需求提供平台云主机服务，包括 VCPU（主频不低于2.4GHz），内存以及物理服务器租用服务。

2）存储服务

投标人需根据采购需求提供存储性能单盘IOPS 2000-5000的普通存储服务，存储性能单盘IOPS 10000-25000的高性能存储服务，大容量、高可靠的数据存储服务，具备PB级线性扩展能力的静态存储以及本地备份服务，实现文件、操作系统、数据库的本地备份。

3）网络服务

投标人需根据采购需求提供主机负载均衡服务、互联网链路带宽、互联网IP地址租用（提供备案服务）、远程接入服务、SSL VPN 接入、Ipsec  VPN 接入、web应用防火墙服务等网络服务。

（2）政务云扩展服务

1）基础软件支撑服务

投标人需根据采购需求提供windows server套餐；windows server租用、安装以及维护，国产化操作系统租用、安装及维护，国产商用应用中间件租用、安装及维护以及国产商用数据库租用、安装及维护。

2）应用支撑服务

投标人需根据采购需求提供Oracle租用服务、云容器引擎服务、分布式缓存、应用与数据集成平台、应用链路监控平台、版式转换系统（WPS-PDF，WPS-OFD互转、含在线预览）、OCR+NLP、在线编辑工具（支持word、wps(docx)在线编辑）、CDN（20G）、报表服务等服务。

### 1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《关于印发<北京市市级政务云管理办法>的通知》（京经信函〔2019〕150号）

《北京市市级行政事业单位云计算服务框架协议采购项目（2023 年度）》征集文件第四部分采购需求中技术要求

注：服务标准涉及的国家标准及北京市标准有更新的，执行最新标准。

## 2. 服务内容及要求

### 2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

本项目所需政务云基础服务、政务云扩展服务，总体清单如下：

| 政务云基础服务采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务大类 | 服务项 | 单位 | 数量 | 租用期限（月） |
| 1 | 计算服务 | VCPU | 1CPU | 12285 | 12 |
| 2 |  | 内存 | 1GB | 36212 | 12 |
| 3 |  | 物理服务器配置1:双路每CPU核数≥32核，主频≥2.0GHz，128G内存，2块600GSAS硕盘，2个HBA卡，2个万兆端口 | 1台 | 68 | 12 |
| 4 |  | 物理服务器配置2:四路每CPU核数≥48核，主频≥2.6Ghz，256G内存，2块600SAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口 | 1台 | 28 | 12 |
| 5 |  | GPU显存 | GB | 2144 | 12 |
| 6 |  | 半精度浮点运算能力 | 1TFLOPS | 11304 | 12 |
| 7 | 存储服务 | 普通性能存储 | 100GB | 14619 | 12 |
| 8 |  | 普通性能存储-备份 | 100GB | 5172 | 12 |
| 9 |  | 高性能存储 | 1GB | 6745 | 12 |
| 10 |  | 静态存储 | 1TB | 240 | 12 |
| 11 |  | 本地备份服务 | 100GB | 5172 | 12 |
| 12 | 网络服务 | 主机负载均衡服务 | 1IP（内网） | 154 | 12 |
| 13 |  | 互联网链路带宽 | 1Mb | 4567 | 12 |
| 14 |  | 互联网IP地址租用 | 1IP | 157 | 12 |
| 15 |  | 远程接入服务 | 1账号 | 216 | 12 |
| 16 |  | SSL VPN 接入 | 1套 | 175 | 12 |
| 17 |  | Ipsec VPN 接入 | 1套 | 33 | 12 |
| 18 |  | web应用防火墙服务 | 1IP（互联网） | 12 | 12 |
| 政务云扩展服务采购需求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务大类 | 服务项 | 单位 | 数量 | 租用期限（月） |
| 1 | 基础软件支撑服务 | windows server套餐；windows server租用，安装以及维护 | 1个云主机 | 111 | 12 |
| 2 |  | 国产化操作系统 | 1套 | 54 | 12 |
| 3 |  | 国产商用应用中间件套餐 | 1套 | 1 | 12 |
| 4 |  | 国产商用数据库套餐 | 1套 | 6 | 12 |
| 5 | 应用支撑服务 | Oracle租用服务 | 套 | 1 | 12 |
| 6 |  | 云容器引擎服务 | 套 | 1 | 12 |
| 7 |  | 分布式缓存 | 套 | 1 | 12 |
| 8 |  | 应用与数据集成平台 | 套 | 1 | 12 |
| 9 |  | 应用链路监控平台 | 套 | 115 | 12 |
| 10 |  | 版式转换系统 | 套 | 1 | 12 |
| 11 |  | OCR+NLP | 套 | 1 | 12 |
| 12 |  | 在线编辑工具 | 套 | 1 | 12 |
| 13 |  | CDN（20G） | 套 | 1 | 12 |
| 14 |  | 报表服务 | 套 | 1 | 12 |

### 2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（1）服务方式

投标人应利用监控系统或人工对机房环境、硬件设备及应用系统的运行情况进行7*24小时的不间断巡检监控，及时发现安全隐患，通知相关人员及时处理，并形成监控报告。

投标人应安排专人值守，为运维工作提供支持服务。需针对本项目所需云平台运维服务相关内容，指定专业技术能力较强的工程师，配合采购人开展相关维护服务。

（2）服务绩效指标

1）云服务全年整体可用性≥99.9%；

2）故障响应率100%。

### 2.3为落实政府采购政策需满足的要求

详见招标文件第一章投标邀请中“落实政府采购政策需满足的资格要求”。

### 2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

（1）运维保障要求

投标人应规范地开展标准化的运维服务工作，提供运维制度规范方案，包括运维服务制度、规范、流程、表单完整度等。

投标人需根据采购人实际需求，提供资源管理分配调度、故障管理、变更管理、机房硬件巡检、机房环境巡检、云平台物理服务器巡检、存储设备巡检、网络设备巡检、物理资源状态监控、云资源状态监控及性能监控、资源池流量分析、账号管理、软件管理、云平台优化调整、资源容量管理、业务迁移实施与配合、业务上线管理、应急演练等配套运维保障服务。

（2）安全及保密要求

投标人应严格遵守采购人的相关信息安全规定，不得利用系统维护服务时的便利对采购人数据及其他信息擅自修改或透漏给第三方。

（3）响应的及时性要求

投标人应当提供高效的系统维护服务，有效防范系统风险，系统对应负责人7*24小时电话畅通。系统发生宕机问题时，投标人应在15分钟内响应，在4个小时之内使系统恢复正常，故障处理完毕后提供相关系统宕机报告。系统发生除宕机外的其他故障问题时，能够3小时内提供现场服务。

（4）重点保障要求

为保障业务高峰期内系统平稳运行，缓解系统高峰期内因业务发生量增大而带来系统压力风险，投标人应根据业务周期性特点，加大运维保障力度，在云平台运行维护期间，出现应急情况和风险状况时，本项目所需云平台应具备相应的应急措施，应具有完善的系统服务保障体系，并能够提供重大服务保障，保证在业务高峰期内系统平稳运行。针对本项目能够提供应急处置方案。

（5）业务连续性要求

本项目涉及的业务系统为采购人在用的生产系统，目前在北京市政务云上平稳运行，因此业务连续性是首要的保障需求。

具体要求如下：

1）投标人编制业务连续性服务方案。

2）本项目如涉及系统迁移，投标人在连续性服务方案中还需提供确实可行的迁移部署服务子方案。投标人以迁移时间窗口与进度要求为总约束，合理规划，科学组织。迁移部署服务子方案应包括：

①资源部署与迁移保障：政务云资源配置、应用迁移、数据迁移、测试验证、业务割接、风险评估、迁移期间安全保障、迁移期间应急保障、迁移期间运维保障等内容。

②业务连续性评估与保障：针对系统迁移过程中容易造成业务系统中断的环节，包含互联网及政务外网IP变更割接、业务数据同步及切换上线、功能业务验证及回退等，进行评估，提出详细解决方案，并★承诺自合同生效之日起五个工作日内完成全部系统迁移部署工作，保证现有业务系统在不中断业务的情况下平滑迁移至中标人云平台，并且不能改变和影响原有系统的功能、技术状态以及用户的使用习惯。

③需采购人配合的工作：明确需要采购人配合方案执行的具体工作内容（如迁移窗口规划、业务系统及数据完整性验证等）、需要采购人投入方案执行的人员数量、需要采购人配合方案执行的工作日和法定节假日时间。

3）本项目如涉及系统迁移，针对已经运行在政务云平台上的所有应用系统，为确保迁移过程中数据不丢失、系统业务不中断，投标人负责与原政务云平台的服务商进行主动对接，★投标人需承诺系统迁移涉及的所有费用（包括但不限于中标人迁移测试阶段的云资源费用，第三方对业务系统的部署、调试费用等）由投标人承担。

（6）售后服务要求

1）投标人应利用监控系统或人工对机房环境、硬件设备及应用系统的运行情况进行7*24小时的不间断巡检监控，及时发现安全隐患，通知相关人员及时处理，并形成监控报告。

2）投标人应安排专人值守，为运维工作提供支持服务。需针对本项目所需云平台运维服务相关内容，指定专业技术能力较强的工程师，配合采购人开展相关维护服务。

3）自租用期开始的12个月内，每月的最后一周内向采购人提供云平台运行状态报告，至少应包括本包技术要求服务清单中的各类监测内容及以下两方面内容。一是提供本月针对本项目部署环境的硬件等方面的监测报告；二是提供下个月或之后即将进行的，与采购人系统运行相关的安全事件、工程施工、功能或者性能调整工作。

4）投标人★需承诺中标后与原服务商平稳交接。

5）合同执行结束后确保服务工作平稳地移交下一个服务商，投标人★需承诺在合同结束至新的服务商到位期间，继续提供原合同规定的服务。

（7）培训要求

投标人应根据本项目的特点制定培训方案并提供培训，培训方案应包括培训形式、培训计划、培训内容等。

（8）管理要求

为确保项目服务的质量，投标人需按照采购人提出的需求完成项目服务工作，且投标人需接受采购人委托的监理单位的监督。在项目初期，投标人需对项目质量管理、人员管理、变更管理、文档管理等作出详细说明。另外，投标人应满足以下要求：

1）人员管理

①项目服务期间，投标人应安排不少于15人具有专业技术水平的人员组成专门的运维服务团队，并提交项目团队人员名单，明确团队组织架构、成员名单及职责投标人。同时应提供项目团队人员任意一个月的社保证明复印件及人员资格证明材料。

| 序号 | 岗位名称 | 人员数量 | 职能要求 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 项目经理具备5年及以上类似项目管理经验，具有信息系统项目管理师证书。 | 负责云平台运维各项工作的组织、管理和协调。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 项目负责人具备5年及以上类似项目负责经验，具有高级工程师证书（副高级及以上职称）。 | 负责指导云平台运营、运维等各项工作的处理。 |
| 3 | 安全负责人 | 1 | 具有3年及以上类似项目安全运维经验，具有系统集成项目管理师证书。 | 负责管理安全技术人员团队，指导云平台网络、系统等安全事件的处理。 |
| 4 | 安全技术人员 | 4 | 具有3年及以上类似项目安全运维经验，具有CISP——注册信息安全专业人员认证。 | 负责安全事件处理及分析、安全服务及资源发放、安全服务评估、漏扫等运维工作。 |
| 5 | 网络负责人 | 1 | 具有3年及以上类似项目网络运维工作经验，具有系统集成项目管理师证书。 | 负责管理网络运维人员团队，指导云平台网络故障处理。 |
| 6 | 网络运维人员 | 3 | 具有3年及以上类似项目网络运维经验，具有网络工程师证书。 | 负责网络故障处理、网络策略制定开通、网络配置变更、日常巡检以及网络专线接入等运维工作。 |
| 7 | 平台运维人员 | 4 | 具有3年及以上类似项目平台运维经验。 | 负责云平台日常巡检监控、云平台资源开通及管理、云平台故障处理、配置变更等运维工作。 |

②投标人应保证，在本项目服务期间，保持持续稳定的人力投入，且采购人有权要求投标人提供不少于1人的驻场服务，驻场地址由采购人根据实际需求确定。投标人实际所派项目团队的组成和人员，必须与投标文件中所报人员一致，且不得随意更换项目人员。若因人员离职等原因更换团队成员，投标人应提前报知采购人并经采购人同意，更换的人员需同等或高于投标人原项目团队人员资质。经监理单位及采购人审核通过后，进行人员变更。

③投标人指定一名项目经理建立与采购人的对口联系。项目经理在项目服务期间，电话要保持7*24小时通畅，如遇到特殊情况需提前通知采购人相关人员。

④项目团队人员要严格遵循采购人拟定的相关管理制度，签订保密协议。

2）权限管理

①投标人在服务过程中，应严格遵循采购人拟定的相关管理制度。

②在权限开通、撤销、变更时，投标人应严格核查相关申请单据签字是否规范、齐全，并要求项目团队项目经理对相关工作进行复核。

③要求投标人阶段性移交权限管理单据，汇报权限管理情况。

3）日志管理

①投标人在服务过程中，应严格遵循采购人拟定的相关管理制度。

②日志要求至少留存十二个月。

③投标人需做好相关日志留存、审查等工作，定期核查相关日志是否规范、齐全，并要求项目团队项目经理对相关工作进行复核。

④要求投标人阶段性移交总结、汇报日志管理情况，项目验收前需完成全部文档移交，并根据采购人要求，不断完善日志管理工作。

4）绩效考核管理

①要求投标人提供详细的报价清单。

②合同签订1周内，投标人应当编制、提交服务方案，并同步提交采购人及监理单位审查、存档。

③项目服务过程中，投标人需接受采购人委托的监理单位的监督，配合监理单位对招投标文件及合同约定的服务内容进行任务梳理分解，形成《服务工作核查表》等，监理单位对投标人的服务工作有检验、确认权和质量否决权。

5）文档管理

①要求配备档案管理人员，在服务期限内，定期进行材料自检并提交《项目材料自检报告》，自检完成后，移交项目材料。

②投标人需按照招、投标文件、合同、服务方案向采购人及监理单位提交规定的文档，包括在服务工作过程中产生的所有代码，交付形式为计算机光盘（所有文档扫描件应为最终签字盖章版本）和装订成册的纸介质形式。

③投标人应在本项目服务期结束后15日内，向采购人及监理单位提交验收材料，并在验收材料审核通过后，书面向采购人及监理单位提出验收申请。

④项目验收后，投标人应按照采购人要求，完成项目档案移交。

### 2.5 需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

按照上述服务要求提供相应方案：

（1）总体服务方案；

（2）系统上云资源配置方案；

（3）业务连续性服务方案；

（4）安全服务方案；

（5）运维服务方案；

（6）服务保障方案；

（7）售后及培训服务方案。

## 3. 验收方案

（1）履约验收主体

采购人、监理单位、专家。

（2）履约验收时间

合同到期后。

（3）履约验收方式

召开专家评审会。

（4）履约验收程序

中标人应在本项目服务期结束后15日内，向采购人及监理单位提交验收材料，并在验收材料审核通过后，书面向采购人及监理单位提出验收申请，由采购人组织开展项目验收工作。

（5）履约验收内容

合同要求完成的全部工作。

（6）验收标准

项目通过由采购人组织的专家评审会验收，且交付成果完全满足合同规定的全部要求。

注：1.中标人应在每月提交月度服务工作总结报告，每季度提交季度服务工作总结报告。

2.中标人应在规定的时限内出具符合要求的服务成果，配合验收工作。如服务成果未能通过验收，则中标人应依据验收整改意见进行重新调整，重新调整后进行再次验收，并保证不因此而延误服务成果的交付日期。

## 4. 其他要求

无。