# 采购需求

- 采购标的

- 采购标的（简要服务内容及数量）

- 项目名称：北京市科学技术协会综合服务中心2026年云计算服务政务云基础服务项目

- 项目预算金额：162.747796万元

- 项目背景

北京市已经建成市级政务云平台，充分运用云计算的先进理念和技术，按照“集约高效、共享开放、安全可靠、按需服务”的原则，以“云网合一、云数联动”为构架，为北京市委办局用户提供安全可靠的资源平台，对各委办局提供统一云服务，确保各委办局业务应用稳定可靠运行。

北京市科学技术协会为贯彻落实北京市经济和信息化局关于印发《北京市市级政务云管理办法的通知》（京经信委函（2019）150号）文件的要求，我单位现有数字科协数据汇聚与分析平台、数字公共服务平台、数字协同办公平台自2024年起迁入市政务云，通过租用北京市政务云平台，完成信息化项目建设，为各业务系统提供快速部署、运行保障和信息安全防护等综合服务。

- 商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

项目时间：市科协数字公共服务平台整合升级项目、“数字科协”数据汇聚与分析平台开始履行时间为2026 年 3 月 26日，市科协数字协同办公平台为 2026 年 5月 26 日；项目结束履行时间2027 年 3月 26 日。

服务地点：北京市级政务云机房。

- 付款条件（进度和方式）

本合同自项目履行之日起  20  个工作日内，且在收到中标人开具的符合报税条件的相应发票后，采购人向中标人支付本合同总价款的  70  % 作为首付款，即人民币       元整（¥：    元）；

2026年10月31日前，采购人将组织项目中期验收，验收合格，且在收到中标人开具的符合报税条件的相应发票后，采购人向中标人支付合同尾款，项目总金额的 30 %，即人民币 元整（¥：    元）。同时中标人应提供银行履约保函（担保金额为合同总金额的  10  %），有效期自中期验收之日起  6  个月。

- 技术要求

- 基本要求

  - 采购标的需实现的功能或者目标

本项目的总体目标是通过租用政务云平台基础服务，对我单位现有的数字科协数据汇聚与分析平台、数字公共服务平台、数字协同办公平台的运行环境进行持续优化，提供可靠、稳定、安全的政务云基础服务，具体包括：

- 提供政务云基础服务，包括计算服务、存储服务和网络服务等基础环境日常维护、应急响应等工作。

- 提供7*24运维保障，做好重大活动和节假日应急值守保障服务，确保各系统在政务云环境中可靠稳定运行。

- 服务期内，投标人须完成信息系统的日常运维和安全运维服务工作（包括但不限于：云平台服务、日常技术支持、系统日常维护、服务规范、安全及保密要求、响应的及时性），确保入云系统安全、稳定的运行。

## （一）“数字科协”数据汇聚与分析平台政务云基础服务

| 服务子类 | 服务项 | 计价单位 | 报价单位 | 数量 | 服务期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台云主机服务（包含X86、ARM、C86） | vCPU（vCPU ARM架构主频不低于2.4GHz，C86和x86主频不低于2.2GHz，平均虚拟化率，即物理CPU/虚拟CPU≥1/4，虚拟CPU利用率不低于物理CPU的25% ） | 1CPU | 元/月 | 292 | 12 |
|  | 内存 | 1GB | 元/月 | 812 | 12 |
| 普通性能存储 | 普通存储（单盘技术指标: 单盘IOPS 2000-5000） | 100GB | 元/月 | 250 | 12 |
| 高性能存储 | 高性能存储（单盘技术指标：单盘IOPS 10000-25000） | 100GB | 元/月 | 0.3 | 12 |
| 本地备份服务 | 本地备份服务 | 100GB | 元/月 | 55 | 12 |
| 互联网链路服务 | 互联网链路带宽 | 1Mb | 元/月 | 100 | 12 |
| 互联网链路服务 | 互联网IP地址租用服务、并提供备案服务 | 1IP | 元/月 | 1 | 12 |
| 主机负载均衡服务 | 主机负载均衡服务 | 1内网IP | 元/月 | 1 | 12 |
| 远程接入服务 | 远程接入服务 | 1账号 | 元/月 | 9 | 12 |
| VPN服务 | SSL VPN接入 | 1套 | 元/月 | 8 | 12 |
| Web 应用防火墙（WAF） | 针对网站及 Web应用系统提供应用层安全防护，支持各类 SQL注入、XSS 攻击、网页木马、WEBSHELL 等 Web威胁防护 （200Mbps） | 1套 | 元/月 | 1 | 12 |

## （二）市科协数字公共服务平台整合升级项目政务云基础服务

| 服务子类 | 服务项 | 计价单位 | 报价单位 | 数量 | 服务期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台云主机服务（包含X86、ARM、C86） | vCPU（vCPU ARM架构主频不低于2.4GHz，C86和x86主频不低于2.2GHz，平均虚拟化率，即物理CPU/虚拟CPU≥1/4，虚拟CPU利用率不低于物理CPU的25% ） | 1CPU | 元/月 | 420 | 12 |
|  | 内存 | 1GB | 元/月 | 1300 | 12 |
| 普通性能存储 | 普通存储（单盘技术指标: 单盘IOPS 2000-5000） | 100GB | 元/月 | 550 | 12 |
| 高性能存储 | 高性能存储（单盘技术指标：单盘IOPS 10000-25000） | 100GB | 元/月 | 5 | 12 |
| 本地备份服务 | 本地备份服务 | 100GB | 元/月 | 50 | 12 |
| 互联网链路服务 | 互联网链路带宽 | 1Mb | 元/月 | 300 | 12 |
| 互联网链路服务 | 互联网IP地址租用服务、并提供备案服务 | 1IP | 元/月 | 17 | 12 |
| 远程接入服务 | 远程接入服务 | 1账号 | 元/月 | 14 | 12 |
| VPN服务 | SSL VPN接入 | 1套 | 元/月 | 12 | 12 |
| Web 应用防火墙（WAF） | 针对网站及 Web应用系统提供应用层安全防护，支持各类 SQL注入、XSS 攻击、网页木马、WEBSHELL 等 Web威胁防护 （200Mbps） | 1套 | 元/月 | 1 | 12 |

## （三）数字协同办公平台政务云基础服务

| 服务子类 | 服务项 | 计价单位 | 报价单位 | 数量 | 服务期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台云主机服务（包含X86、ARM、C86） | vCPU（vCPU ARM架构主频不低于2.4GHz，C86和x86主频不低于2.2GHz，平均虚拟化率，即物理CPU/虚拟CPU≥1/4，虚拟CPU利用率不低于物理CPU的25% ） | 1CPU | 元/月 | 120 | 10 |
|  | 内存 | 1GB | 元/月 | 336 | 10 |
| 普通性能存储 | 普通存储（单盘技术指标: 单盘IOPS 2000-5000） | 100GB | 元/月 | 65.24 | 10 |
| 高性能存储 | 高性能存储（单盘技术指标：单盘IOPS 10000-25000） | 100GB | 元/月 | 15.24 | 10 |
| 本地备份服务 | 本地备份服务 | 100GB | 元/月 | 40 | 10 |
| 互联网链路服务 | 互联网链路带宽 | 1Mb | 元/月 | 50 | 10 |
| 互联网链路服务 | 互联网IP地址租用服务、并提供备案服务 | 1IP | 元/月 | 2 | 10 |
| 远程接入服务 | 远程接入服务 | 1账号 | 元/月 | 2 | 10 |
| VPN服务 | SSL VPN接入 | 1套 | 元/月 | 3 | 10 |
| Web 应用防火墙（WAF） | 针对网站及 Web应用系统提供应用层安全防护，支持各类 SQL注入、XSS 攻击、网页木马、WEBSHELL 等 Web威胁防护 （200Mbps） | 1套 | 元/月 | 1 | 10 |

  - 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

## （一）国家及北京市有关政策

1.《关键信息基础设施安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第745号）

2.《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）

3.《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)

4.《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）

5.《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）

6.《工业和信息化部信息通信管理局关于督促互联网网络接入服务企业依法持证经营的通知》（工信管函〔2018〕84号）

7.《云计算服务安全评估办法》（国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部公告2019年2号）

8.《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文〔2014〕14号）

9.《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》

10.《北京市财政局关于印发<北京市政府采购负面清单>的通知》（京财采购〔2020〕1345号）

11.《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知（京财采购〔2022〕1143号）

12.《关于印发<关于推进我市政务信息系统整合共享的实施方案>的通知》（京经信委发〔2017〕89号）

13.《北京市人民政府关于印发<北京市政务信息资源管理办法（试行）>的通知》（京政发〔2017〕37号）

14.《关于印发<北京市市级政务云管理办法>的通知》（京经信函〔2019〕150号）

15.《北京市政务网络和数据安全管理办法》（京经信发〔2023〕57号）

16.《北京市“十四五”时期智慧城市建设控制性规划要求（试行）》（京大数据发〔2021〕2号）

## （二）国家相关标准

- 《国家电子政务外网安全接入平台技术规范》

- 《信息技术—云计算—云服务质量评价指标》（GB/T 37738-2019）

- 《信息技术—云计算—云服务计量指标》（GB/T 37735-2019）

- 《信息技术—云计算—云服务采购指南》（GB/T 37734-2019）

- 《信息技术—云计算—云存储系统服务接口功能》（GB/T 37732-2019）

- 《信息技术—云计算—云资源监控通用要求》（GB/T 37736-2019）

- 《信息技术—云计算—云平台间应用和数据迁移指南》（GB/T 37740-2019）

- 《信息技术—云计算—云服务交付要求》（GB/T 37741-2019）

- 《信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）

- 《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2014）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

- 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）

- 《信息安全技术 信息安全风险评估方法》（GB/T 20984-2022）

- 《信息安全技术 云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2014）

- 《信息安全技术 政府网站云计算服务安全指南》（GB/T 38249—2019）

- 《信息安全技术 云计算安全参考架构》（GB/T 35279—2017）

- 《信息安全技术 云计算服务安全能力评估方法》GB/T 34942—2017

- 《信息安全技术 云计算服务运行监管框架》（GB/T 37972—2019）

- 《信息技术 云资源监控指标体系》（GB/T 37938-2019）

- 《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017）

- 《数据中心电信基础设施标准》（ANSI/TIA-942）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311—2016）

- 《云计算关键领域安全指南V4.0》

## （三）北京市相关标准

- 《政务云平台建设技术要求》（DB11/T 2169-2023）

- 《北京市政务云安全技术规范 IaaS云计算平台分册》

- 《北京市政务云安全技术规范 IaaS云计算平台安全监管接口分册》

- 《北京市政务云安全技术规范 信息安全服务接口分册》

- 服务内容及要求/货物技术要求

  - 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

## （一）云平台技术能力要求

- 安全性：云平台应参照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）第三级安全要求进行建设，应保证各业务应用系统的支撑环境安全，包括但不限于服务器、网络、存储以及相关物理环境。

- 可靠性：云平台使用的网络安全设备、服务器、存储等设备都应具备高可靠性及冗余性，云平台整体可用性不低于99.99%，数据可靠性不低于99.9999%。

- 可扩展性：云平台能适应未来需求的变化，具备扩容能力，提供丰富的对外接口，具备多资源池和异构资源池纳管能力，具有可扩展性。

## （二）云管理平台能力要求

- 具备统一运维、运营、管理能力，提供可视化监控、自动化运维。

- 提供 7*24 小时监控、应急响应、多租户自运维。

- 提供统一事件或故障告警展示中心，直接反映事件或故障发生的时间、触发条件、内容、级别。

- 云平台的软件定义服务能力，能够实现云管理平台对用户计算资源、网络资源、存储资源、安全资源自动化调度及管理。

- 云服务商应按照云管理单位提出的接口要求和接口标准完成云管理平台与云管理单位指定的第三方监管平台（如政务云综合监管平台）的对接。

## （三）云平台服务能力要求

- 按政务云采购目录提供计算、存储、网络等政务云基础服务内容。

- 具备基本扩展服务能力。

  - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

## （一）计算服务

1、服务内容

按照采购人的具体需求，提供云主机服务，包括：平台云主机服务租用服务，按需求对CPU及内存进行动态调整，实现合理的计算资源配置。在提供政务云主机的服务过程中做好与采购人和对应项目应用开发厂商的协调沟通工作。

2、服务标准

要求ARM架构CPU主频≥2.4GHz，C86和x86架构CPU主频≥2.2GHz

## （二）存储服务

1、服务内容

按照采购人的具体需求，提供存储服务，包括：普通性能存储、高性能存储、静态存储和本地备份服务，实现合理的存储资源配置。在提供政务云存储的服务过程中需做好采购人和对应项目应用开发厂商的协调沟通工作。

2、服务标准

- 普通性能存储的性能要求：单盘IOPS 2000-5000，

- 高性能存储的性能要求：单盘IOPS 10000-25000。

## （三）网络服务

1、服务内容

- 提供互联网链路带宽服务、互联网IP地址租用服务，并提供相应的网络域名备案服务，配合应用开发厂商提供网络策略配置服务。

- 主机负载均衡服务，通过云管理平台实现针每租户按需自动分配负载均衡服务的能力。

- 远程接入服务，提供互联网远程接入服务，每个账号结合身份验证接入堡垒机维护应用系统。

- VPN服务，含SSL VPN接入服务。

- Web 应用防火墙（WAF）,针对网站及 Web应用系统提供应用层安全防护，支持各类 SQL注入、XSS 攻击、网页木马、WEBSHELL 等 Web威胁防护 （200Mbps）

2、服务标准

- 可提供IPV4/IPV6互联网IP 地址租用服务；

- 配合使用单位完成网站域名备案；

- 提供 4 层（TCP 协议）和 7 层（HTTP 和 HTTPS 协议）的负载均衡服务。

## （四）备份服务

1、服务内容

投标人需具有本地和同城异地数据级备份能力，并配合采购人完成数据级容灾演练及恢复等工作。通过备份策略实现对用户数据（文件、操作系统、数据库）的本地备份/异地备份。

2、服务标准

- 备份介质本身具备高可用性和冗余性。

- 备份方式包括完整备份、差异备份和增量备份。

- 支持Windows系列操作系统、Linux主流系统操作系统、主流数据库软件、主流中间件软件、结构化数据以及非结构化数据等备份对象。

- 支持建立统一的备份管理系统，用来管理本地备份和异地备份。

## （五）安全保障服务

1、基础安全保障服务目录

云服务商须具备下列云基础安全保障服务能力。

| 基础安全保障服务目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 服务类别 | 服务目录 | 项目 |
| 2001 | 安全管理服务 | 运维人员管理 | 7x24小时运维人员管理、安全登记 |
| 2002 |  | 机房运维管理 | 机房设备管理、安全控制 |
| 2003 |  | 应急演练 | 协助使用单位进行安全应急演练 |
| 2004 | 安全技术服务 | 物理访问控制 | 机房进出控制、监控等 |
| 2005 |  | 机房三防服务 | 机房防火、防盗、防雷电 |
| 2006 |  | 设备访问审计 | 设备访问记录、日志统计、安全事件 |
| 2007 |  | 出口流量监测 | 出口流量控制、检测，并且可观测数据，互联网网络行为审计 |
| 2008 |  | 本地抗DDoS防护 | 云平台整体提供总带宽为20Gb的抗DDoS防护 |
| 2009 |  | 防火墙安全防护 | 出口安全 |
| 2010 |  | 防入侵监测IPS | 防入侵监测 |
| 2011 |  | 远程接入服务 | 需至少提供1个远程登录堡垒机的运维账号 |
| 2012 |  | 租户隔离 | 租户虚拟化层隔离 |
| 2013 |  | 租户内部访问控制 | 租户内部访问权限控制，用户可以自由分配 |
| 2014 |  | 云主机监控 | 提供云上资源的基本监控，包括CPU、内存使用率等 |
| 2015 |  | 角色权限管理 | 提供通过代入角色实现获取操作权限 |
| 2016 |  | 监控平台接入服务 | 可提供租户管辖内的云资源监控数据接口调用 |
| 2017 |  | 云主机深度监控服务 | 7*24小时深度监测云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置等内容 |

2、服务标准

- 具备安全管理体系，包括安全组织架构与责任划分、安全基线管理及安全流程制度等内容。

- 具备安全技术体系,包含安全体系硬件架构、基础安全服务、云内租户安全防护设计等内容。

- 具备安全运营体系，包括完善的事前、事中、事后安全服务能力等内容。

## （六）运维服务

1、服务内容

- 负责机房环境资源、云平台硬件资产、虚拟化资产的管理工作；

- 负责信息系统入云、上线、变更、退出等各阶段的工单指导与执行等工作；

- 云平台网络资源管理，针对内部地址使用情况、云平台专线接入情况、政务外网资源使用情况等做好统计工作；

- 服务期内，投标人须配备运维团队，提供可靠的运维服务保障。投标人针对采购人要求的云平台运维服务相关内容，需指定专业技术能力较强的工程师，根据采购人要求配合开展相关维护服务。

2、服务标准

- 投标人须严格按照《北京市市级政务云管理办法》，明确运维操作规范和工作流程，开展标准化运维工作。

- 投标人应遵从政务云管理单位的日常管理要求，包括但不限于应使用政务云管理单位指定的安全通信工具，确保通信和协调信息处于可控范围。

- 依据《北京市市级政务云管理办法》，投标人应当提供高效的系统维护服务，有效防范系统风险，系统对应负责人7*24小时电话畅通。

- 投标人须具备故障快速定位和恢复能力,对故障 15 分钟内（含）响应，能够协调人力资源在2小时内（含）到达政务云机房，故障定位排除时限不超过 30 分钟（含），重要信息系统故障定位排除时限不超过 10 分钟（含）。

- 为保障业务高峰期内系统平稳运行，缓解系统高峰期内因业务发生量增大而带来系统压力风险，要求投标人根据业务周期性特点，加大运维保障力度，保证在业务高峰期内系统平稳运行。

- 针对重点保障时期的重要信息系统重要云主机，投标人应按采购人要求进行实时监控，超过预警阈值时第一时间通知采购人进行相应操作，确保系统平稳运行。

- 具备应急保障能力,包括应急响应与处置流程、应急保障等内容。

## （七）业务连续性服务

1、服务内容

本项目涉及的业务系统为采购人在用的生产系统，目前在政务云上平稳运行，因此保障业务连续性是重要的保障需求。投标人应具备提供整体的业务上云迁移服务的能力，应支持云主机迁移、单机数据库迁移、高可用数据库迁移等迁移场景。负责需求调研、架构规划设计、应用迁移部署等工作。

2、服务标准

- 投标人需编制业务连续性服务方案。

- 本项目如涉及系统迁移，投标人在连续性服务方案中还需提供确实可行的迁移部署服务方案。投标人以迁移时间窗口与进度要求为总约束，合理规划，科学组织。迁移部署服务方案包含以下内容：

- 资源部署与迁移保障：政务云资源配置、应用迁移、数据迁移、测试验证、业务割接、风险评估、迁移期间安全保障、迁移期间应急保障、迁移期间运维保障等内容。

- 业务连续性评估与保障：针对系统迁移过程中容易造成业务系统中断的环节进行评估，提出详细解决方案，并承诺自合同生效之日起7个工作日内完成全部系统迁移部署工作，保证现有业务系统在不中断业务的情况下平滑迁移至中标人云平台，并且不能改变和影响原有系统的功能、技术状态以及用户的使用习惯。

- 需采购人配合的工作：明确需要采购人配合方案执行的具体工作内容（如迁移窗口规划、业务系统及数据完整性验证等）、需要采购人投入方案执行的人员数量、需要采购人配合方案执行的工作日和法定节假日时间。

- 本项目如涉及系统迁移，为保障业务系统的连续性，投标人应承诺自中标之日起，积极与原服务商对接，在7个工作日内，完成系统迁移平滑过渡，且因此产生的各项费用（包括但不限于测试阶段的云资源费用，系统开发商对业务系统的部署、调试费用等），应包含在投标人的报价中，提供“承诺函”并加盖投标人公章。

## （八）培训服务

投标人为采购人提供必要的使用培训，包含以下内容：

1、内部培训

内部培训旨在提高云平台运维能力，规范运维管理。内容包括但不限于：

- 面向项目管理人员、系统管理人员的培训，确保此类人员能清晰地了解云平台的设计理念和设计方法，掌握云平台的整体结构，以及各类云资源的申请、审核、开通、回收等管理流程。

- 面向系统维护人员的培训，确保此类人员能理解和掌握云平台的相关技术知识，能够熟练地维护云平台，快速定位和解决系统出现的问题，保证云平台服务期间正常运转，并持续提高运维服务质量。

- 本单位人员的安全培训教育，确保工作人员符合岗位要求。

- 云平台维护人员的定期业务培训和保密培训，重保前的业务培训和应急保障培训等。

2、外部培训

投标人应根据本项目的特点制定培训方案并提供培训，负责安排专业培训讲师授课，并提供全套培训教材和培训课程计划表，培训课程涵盖云平台使用和管理培训，采购人在培训后能够独立使用相关服务功能。投标人每年应组织安排至少一次针对采购人的使用培训，投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出计入资源租赁费用中，不单独报价。内容包括但不限于：

- 面向采购人和开发人员的技术交流，包括云架构规划咨询、应用系统部署、迁移，云平台运维及其他技术服务。

- 面向采购人的培训，确保云平台最终用户能理解和掌握各类云服务的使用方法和操作技巧，能够高效、熟练地基于云平台部署上层业务应用，最终使采购人在培训后能够独立使用相关服务功能，而不必依赖投标人现场指导。

- 面向开发人员的培训，确保其能理解和掌握基于云平台的开发规范，针对具体的业务应用场景能够充分发挥云平台的技术优势，合理地设计上层业务应用的技术架构，制订部署、迁移方案，评估云资源的容量需求。

- 定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练；每年至少开展1次云平台应急演练。

- 投标人应在此基础上制定针对本单位的培训方案。

## （九）其他服务

无。

  - 为落实政府采购政策需满足的要求

见第一章“二、申请人的资格要求”。

  - 采购标的的其他技术、服务等要求

## （一）服务团队要求

1.服务期内，投标人须设有7×24小时电话响应服务、具备运维服务团队，提供售后服务保障。团队成员应明确职责，架构清晰，岗位设置合理，且具备与本项目相关的项目经验。

2.投标人须提供1名项目经理及5名项目团队人员，为本项目提供服务。项目经理需按照采购人要求，承担云资源服务保障具体工作，技术支持人员要求如下：

服务团队人员要求

| 岗位 | 数量 | 学历 | 工作经验 | 岗位需具备的上岗资格证等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 本科及以上 | 有五年及以上类似工作经验 | 项目总负责人具备5年及以上类似工作经验，同时具有信息系统项目管理师证书和(注册信息安全工程师)CISP证书。 |
| 项目人员 | 5 | 本科及以上 | 有三年及以上类似工作经验 | 其他项目团队人员至少满足5人，成员具有高级工程师职称（电子信息工程类）或注册信息安全工程师(CISP)证书或网络工程师证书或信息安全工程师证书。 |

## （二）保密要求

（1）投标人因承接本合同约定项目所知悉的该项目信息或采购人信息，以及在项目实施过程中所产生的与该项目有关的全部信息均为采购人的保密信息，投标人应按照采购人关于保密工作的相关要求，对上述保密信息承担保密义务。投标人须严格遵守信息安全规定，不得利用系统维护服务时的便利对采购人数据及其他信息擅自修改或透漏给第三方。

（2）投标人应对上述保密信息予以妥善保存，并保证仅将其用于与完成本合同项下约定项目实施有关的用途或目的。在缺少相关保密条款约定时，对上述保密信息,投标人应至少采取适用于对自己商业秘密进行保护的同等保护措施和审慎程度进行保密。

（3）投标人保证将保密信息的披露范围严格控制在直接从事该项目工作且因工作需要有必要知悉保密信息的工作人员范围内,对投标人非从事该项目的人员一律严格保密。

（4）投标人应保证在向其工作人员披露采购人的保密信息前，认真做好员工的保密教育工作，明确告知其将知悉的为采购人的保密信息，并明确告知其需承担的保密义务及泄密所应承担的法律责任，并要求全体参与该项目的人员签署书面《保密协议》。

（5）任何时间内，一经采购人提出要求，投标人应按照采购人指示在收到采购人书面通知后 5 日内将含有保密信息的所有文件或其他资料归还采购人，且不得擅自复制留存。

（6）非经采购人特别授权，采购人向投标人提供的任何保密信息并不包括授予投标人该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或其它类型的知识产权。

（7）投标人承担上述保密义务的期限为合同有效期间及合同终止后2年，承担上述保密义务的责任主体为投标人（含投标人服务人员）。

（8）在签订和履行合同过程中从采购人处获知的技术和商业秘密，无论在合同期限内亦或是合同终止后，均应遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，尊重需求方的知识产权，对所知悉的采购人的技术秘密和商业秘密负有保密责任。

（9）投标人应当对获悉的政务数据、个人信息等予以保密，不得用于其他用途，不得泄露、出售或者非法向他人提供。

  - 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

- 验收标准

  - 服务绩效指标

（1）云服务全年整体可用性≥99.9%；

（2）故障响应率100%；

（3）应急响应时间≤5分钟（重大事件1分钟内响应）；

  - 项目验收要求

（1）投标人所提供的北京市市级政务云基础资源服务应遵循客观、科学、合理的原则，符合《北京市市级政务云管理办法》的相关标准及要求。

（2）投标人所提供资源应满足采购文件规定的要求。保证合同期内系统安全稳定运行，不因硬件故障导致服务中断2小时及以上。

（3）服务期满后30个工作日开始对合同项目进行验收，投标人应当在采购人指定的验收日前向采购人提交验收报告。验收报告的内容包括但不限于，合同规定的各项服务清单，各系统设备运行情况。

（4）服务期届满，投标人按照采购人要求完成所有项目，各项记录、报告等文档齐全，无任何系统遗留问题，并通过由采购人组织的专家验收评审，方可通过验收。

- 其他要求（如有）

## 合同要求

- 采购人与中标人如需变更政府采购合同的相关条款应遵守《中华人民共和国政府采购法》第五章关于政府采购合同的规定。

- 投标人应当具备网络和数据安全管理能力及相关资质，对提供产品和服务的安全性、合规性负责。发生网络安全事件时，在依法按程序报告的同时，投标人应当及时向采购人报告，并有义务配合调查。

- 采购人应当加强政务网络和信息系统权限管理，最高管理权限务必由采购人专人负责，按照最小必要原则对投标人进行精细化授权，防范越权访问风险。

- 其他相关要求

## （一）行业特定资格要求

见第一章“二、申请人的资格要求”。

## （二）供应商评审项证书

| 序号 | 证书或测评名称 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人承建及运营的政务云平台，至少有一项在其上运行的信息系统应按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）第三级要求，完成等保三级的测评，得分不低于（70）分且无高风险问题 |
| 2 | 投标人承建及运营的政务云平台，至少有一项在其上运行的信息系统通过中共中央网络安全和信息化委员会办公室/国家互联网信息办公室云计算服务安全评估 |
| 3 | 投标人承建及运营的政务云平台，至少有一项在其上运行的信息系统应按照《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）第三级要求，完成商用密码应用安全性评估，评估得分不低于（60）分且系统无高风险项 |
| 4 | 质量管理体系认证证书 |
| 5 | 信息安全管理体系认证证书 |
| 6 | 信息技术服务管理体系认证证书 |

## （三）知识产权要求

本项目不涉及。

- 本项目需落实的其他政府采购政策

见第一章“二、申请人的资格要求”。