# 采购需求

- 第一包 新审判业务楼配套信息化工程项目-基础支撑

- 一、采购标的

- 采购标的

| 包号 | 货物/服务名称 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器(法庭智能照明控制系统) | 1 | 台 | 否 | 否 |
|  | 服务器(安防系统) | 3 | 台 | 否 | 否 |
|  | 数据库 | 11 | 套 | 否 | 否 |
|  | 中间件 | 12 | 套 | 否 | 否 |
|  | 智能会议终端 | 5 | 台 | 否 | 否 |
|  | 流式软件 | 690 | 套 | 否 | 否 |
|  | 版式软件 | 690 | 套 | 否 | 否 |
|  | 法庭专用输出设备 | 124 | 台 | 否 | 否 |
|  | 移动终端 | 32 | 台 | 是 | 否 |
|  | 服务器（信息发布） | 1 | 台 | 否 | 否 |
|  | 合议终端 | 15 | 台 | 否 | 否 |

- 项目背景

为积极响应和落实中央及北京市委关于加快北京城市副中心建设的战略部署，按照全市总体搬迁工作安排及市领导有关批示精神，北京市高级人民法院启动了城市副中心行政办公区市高级人民法院办公及技术业务用房建设项目。为保障法院顺利搬迁并进一步提升审判工作效能，北京市高级人民法院同步开展"北京市高级人民法院新审判业务楼配套信息化工程"。本项目是信息化工程的基础支撑，为各系统建设提供工作站硬件支撑。

## 二、商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：本项目的建设工期为合同签订后12个月，6个月内通过初步验收，试运行6个月后通过竣工验收。

交付地点：北京市通州区北京市高级人民法院办公新址。

- 付款条件（进度和方式）

首期付款：于财政资金到位并合同签订后30个工作日内，支付合同总价款（中标金额）的40%作为预付款。

初验款：财政资金到位，所有设备安装调试完成且项目通过初步验收后，经采购人结算审核后确定最终结算金额，支付合同总价款（中标金额）的50%。

尾款：财政资金到位且项目通过最终验收，经采购人结算审核后确定最终结算金额，最终结算金额的10%作为尾款。同时中标人向甲方出具合同总金额10%的履约保函，保函期限3年，采购人向中标人支付尾款。

- 包装和运输

★须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）），投标人需提供承诺函，否则作无效投标处理。

- 售后服务（质保期）

投标人应提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务内容、服务方式、服务体系、服务承诺等方面进行明确的说明。服务范围包括系统安装配置、软件升级、性能调优、系统管理等。服务方式包括电话、互联网、E-MAIL、现场和定期巡检、热线电话等方式。投标人应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施以及组织结构等。具体要求如下：

（1）全部设备到货后，双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，投标人无条件更换、更新。设备在安装、调试过程中，若发现不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，投标人无条件更换、更新。

（2）投标人须确保所有设备（软、硬件）在安装调试后运行正常。

（3）投标人须负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在报价内。

（4）投标人针对本项目所建设系统提供项目最终验收后3年的原厂质保服务，质保范围包括本包规定范围内的全部硬件、设施及软件。质保期内出现任何非人为质量缺陷，均由原厂维修、更换或升级（所涉及费用包含在投标报价中）；同时安排不少于1人常驻项目现场（7×8小时）负责质保服务响应，重大活动保障期间人员数量和服务时长按采购人需求随时调整。投标人须在投标文件中提交详细的《质保服务方案》，对质保服务措施、服务内容、服务保障等进行逐项说明。

（5）投标人须提供7*8小时电话热线服务。

（6）在质保期内设备运行出现异常或故障时，投标人即时响应，并于2小时内到达现场，8小时内修复，若不能修复则提供备机。

（7）如产品验收时或验收后发现投标人提供的产品不合格或与投标文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任何不符之处，投标人无条件更换为投标文件所承诺的相应产品。

（8）投标人须供设备的全部技术资料。交货时提供使用说明书、保养维护手册、三包凭证及出厂合格证。

## 三、技术要求

- 基本要求

### 1.1采购标的需实现的功能或者目标

本包采购范围是新审判业务楼配套信息化工程项目-基础支撑。主要为采购清单内全部硬件和成品软件的供货、供货、运输、仓储、交付；提供所投软硬件产品的3年原厂质保。

中标人负责配合完成北京市高级人民法院新审判业务楼配套信息化工程项目第三方检测（密码测评、软件测评、等保测评）工作，并根据测评结果无条件完成本包范围内建设内容的整改工作。

### 1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《安全可靠测评结果公告（2025年第3号）》；

《安全可靠测评结果公告（2025年第2号）》；

《安全可靠测评结果公告（2025年第1号）》；

《安全可靠测评结果公告（2024年第2号）》；

《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》；

《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》；

《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（发改令〔2007〕55号）

《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》

### 《关键信息基础设施安全保护条例》

- 服务内容及要求/货物技术要求

### 2.1货物及服务技术要求（采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求）

投标人须对所投包内所有要求进行投标报价，否则视为无效投标。技术指标按重要性分为 “★”、“△”和无标示三种标示方式。★代表关键指标，△代表重要指标，无标识代表一般指标。标示“★”的关键指标有1项不满足即按无效投标处理。

说明，本项目不接受进口产品。

采购清单及技术参数要求如下：

| 序号 | 货物/服务名称 | 重要性 | 指标项 | 技术参数要求/服务内容要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器(法庭智能照明控制系统) | ★ | CPU信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 |
|  |  | ★ | 主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 |
|  |  | ★ | CPU主频 | ≥2.2GHz |
|  |  | ★ | CPU总核数 | 64核 |
|  |  |  | 内存配置容量 | ≥128GB |
|  |  | ★ | 内存规格 | ≥DDR4 |
|  |  | ★ | 主板其他内置接口 | 供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态 |
|  |  | ★ | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
|  |  | ★ | 硬磁盘实配容量 | 服务器产品至少要配备一款存储设备 a)若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘容量应不小于600GB b)若配备固态盘，实配固态盘容量不小于480GB，NVMe SSD容量不小于960GB c)至少 12 个热插拔硬盘位 |
|  |  | ★ | 尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
|  |  | ★ | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 |
|  |  | ★ | CPU 个数与机柜高度单位(U) | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 |
|  |  | ★ | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |
|  |  | ★ | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
|  |  | ★ | 关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
|  |  | ★ | 政府采购标准要求 | 投标人承诺所投产品符合财政部、工业和信息化部印发的《通用服务器政府采购需求标准(2023年版)》财库〔2023〕33号中所有“*”的技术指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函 |
| 2 | 服务器(安防系统) | ★ | CPU信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 |
|  |  | ★ | 主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 |
|  |  | ★ | CPU主频 | ≥2.5GHz |
|  |  |  | CPU颗数 | ≥2颗 |
|  |  | ★ | 单CPU核数 | ≥16核 |
|  |  |  | 单CPU末级缓存容量 | ≥32MB |
|  |  |  | 线程数 | ≥32线程 |
|  |  |  | 内存配置容量 | ≥128GB |
|  |  | ★ | 内存规格 | ≥DDR4 |
|  |  |  | 内存速率 | ≥3200MT/s |
|  |  | ★ | 主板其他内置接口 | 供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态 |
|  |  | ★ | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
|  |  | △ | 硬磁盘实配容量 | ≥16 TB企业级SAS/SATA HDD |
|  |  |  | 硬盘转速 | 硬磁盘转速不小于7200rpm |
|  |  | ★ | 尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
|  |  | ★ | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 |
|  |  | ★ | CPU 个数与机柜高度单位(U) | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 |
|  |  | ★ | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |
|  |  | ★ | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
|  |  | ★ | 关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
|  |  | ★ | 政府采购标准要求 | 投标人承诺所投产品符合财政部、工业和信息化部印发的《通用服务器政府采购需求标准(2023年版)》财库〔2023〕33号中所有“*”的技术指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函 |
| 3 | 数据库 | ★ | 数据存储基础功能 | 支持基础数据类型 |
|  |  | ★ | 数据检索基础功能 | 支持基础数据类型 |
|  |  | ★ | 数据备份 | a) 运行状态下支持对数据库进行全库备份； b) 运行状态下支持对数据库进行部分备份； c) 运行状态下支持对数据库进行增量备份 |
|  |  | ★ | 核心SQL能力 | a)支持标准SQL；支持常用的数据类型；支持max、min、avg、pereentile、sum、cout等常用聚合、支持复杂的脚本聚合、时间区间聚合和嵌套聚合；支持高并发读写；支持ODBC、JDBC接口。 b)支持左外连接； c)支持右外连接； d)支持内连接； e)支持全连接 |
|  |  | △ | 安全审计支持 | 支持安全审计，支持具备审计日志能力和审计日志的定时备份功能。【提供第三方测试报告证明】 |
|  |  | ★ | 数据库开发调试工具 | a) 具备图形化功能，提高易用性； b) 具备导入、编辑、保存、执行SQL 语句和SQL 脚本功能； c) 具备复制、编辑现有数据库对象功能； d) 具备关键词显示标记、动态语法提示的SQL 编辑器功能 |
|  |  | ★ | 图形化的开发工具 | 厂商提供图形化的开发工具 |
|  |  |  | 国产化支持 | 支持国产主流CPU和操作系统【提供相应兼容性证明证书】 |
|  |  | ★ | 安全可靠测评要求 | 符合安全可靠测评要求【提供官网截图证明】。 |
|  |  | ★ | 政府采购标准要求 | 投标人承诺所投产品符合财政部、工业和信息化部印发的《数据库政府采购需求标准(2023年版)》财库〔2023〕35号中所有“*”的技术指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函 |
| 4 | 中间件 |  | 功能性 | 用于为上层应用提供运行环境、实现对上层应用的部署和动态管理。主要功能包括Web容器、EJB容器、数据源服务集群管理等。 产品部署在专用服务器，以后台服务形式运行，用户通过管理控制台或者命令行工具完成上层应用的部署、启动、停止等操作。 |
|  |  | △ | 标准规范 | 完整支持JakartaEE 8 、Jakarta EE9.1规范(完全兼容Java EE 8规范)。【提供证书或检测报告或彩页或白皮书等相关证明材料】 |
|  |  | △ | 应用支持 | 支持交易防重；支持内置全局流水号能力，并能接受外部全局流水号；应用服务器不依赖容器环境，应用服务器提供应用级的滚动升级能力，支持应用的波浪重启。【提供证书或检测报告或彩页或白皮书等相关证明材料】 |
|  |  | △ | 安全性 | 支持拦截多种web安全攻击，包括XSS、命令注入、LDAP盲注、SQL注入、SDOS、任意文件 下载和读取、文件目录列出、任意文件上传、CSRF、SSRF、文件包含、Struts OGNL代码执行、远程命令执行、反序列化漏洞、OSGIShell、点击劫持等。【提供证书或检测报告或彩页或白皮书等相关证明材料】 |
| 5 | 智能会议终端 | ★ | CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
|  |  | ★ | CPU主频 | ≥2.0GHz |
|  |  | ★ | CPU物理核数 | ≥8 |
|  |  | △ | CPU线程数 | ≥12 |
|  |  |  | 热设计功耗 | ≤15W |
|  |  | △ | CPU支持的内存最高速率 | ≥6400MT/s |
|  |  | ★ | 主板支持的CPU 和 内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存型号和数量 |
|  |  |  | 内存配置容量 | ≥16GB |
|  |  | ★ | 内存类型 | 支持DDR5/LPDDR5/LPDDR5x内存类型 |
|  |  |  | 固态存储容量 | ≥512GB |
|  |  | ★ | 内存扩展接口(板载内存不涉及) | 供应商给出内存扩展接口数量 |
|  |  | ★ | 显卡类型 | 独立显卡或集成显卡 |
|  |  |  | 显示屏分辨率 | ≥2K |
|  |  | ★ | 显示屏尺寸 | ≥14英寸 |
|  |  | ★ | 整机重量 | ≤1.5KG |
|  |  | ★ | 整机厚度 | ≤17mm |
|  |  | ★ | 电池电芯材质 | 供应商给出电池电芯材料信息 |
|  |  |  | 满载待机性能（LTP） | ≥5小时 |
|  |  |  | 配套基础软件要求 | 预装符合《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》的正版操作系统；预装正版流式软件、版式软件。 |
|  |  | ★ | 关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，其中 CPU 应满足安全可靠等级II级要求 |
|  |  | ★ | 政府采购标准要求 | 投标人承诺所投产品符合财政部、工业和信息化部印发的《便携式计算机政府采购需求标准(2023年版)》财库〔2023〕30号中所有“*”的技术指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函 |
| 6 | 流式软件 |  | 适配要求 | 1）支持Loonarch、ARM技术路线CPU。 2）适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 |
|  |  |  | 功能要求 | 1）智能识别目录：自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。 |
|  |  |  |  | 2）通用功能：文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。 |
|  |  | △ |  | 3）文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。【提供功能界面截图证明】 |
|  |  |  |  | 4）支持强大的图片处理工具，可对图片进行裁剪、大小调整、颜色、亮度、对比度，可设置透明色，进行压缩、阴影、旋转等图像处理。 |
|  |  | △ |  | 5）文字，表格，演示三个组件均支持在输出OFD时可设置输出范围。输出范围"支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。【提供功能界面截图证明】 |
|  |  |  |  | 6）文字模块：支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。 |
|  |  |  |  | 7）表格模块：支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的简单，操作灵活，显著提升工作效率。 |
|  |  |  |  | 8）支持输出OFD、PDF文件时，可选择页码范围输出，支持OFD输出时预览效果。 |
|  |  |  |  | 9）文字、表格、演示均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。 |
|  |  |  |  | 10）演示模块：普通视图支持使用画笔工具绘制墨迹，方便用户随手绘制墨迹内容，更加灵活。 |
|  |  | △ |  | 11）支持放映幻灯片时，按设置时间进行倒计时。便于培训、授课时更好的设置和提醒课件休息时间。【提供功能界面截图证明】 |
|  |  | △ |  | 12）支持“文件瘦身”。该功能可以通过对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，提升文件打开效率。【提供功能界面截图证明】 |
|  |  |  |  | 13）支持二次开发功能，支持JS API即浏览器去控件调用API、C++语言的二次开发接口调用。支持应用程序嵌入浏览器、com加载项满足OA版本需求。为第三方业务开发提供开发平台，支持C/S、B/S架构。 |
|  |  |  |  | 14）支持OLE对象插入，支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx格式对象插入式，支持对象插入后打开。 |
|  |  |  | 授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供原厂售后服务三年（项目验收合格日起算），售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中） |
| 7 | 版式软件 |  | 适配要求 | 1）支持Loonarch、ARM技术路线CPU。 2）适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 |
|  |  |  | 功能要求 | 1）文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保存，支持自动保存。 |
|  |  | △ |  | 2）多文档支持：OFD、PDF、ceb、cebx、sep、gw、gd、s2、s10、s92、s72、ps、txt、rtf、docx、xlsx、pptx、tiff、tif、jpg、jpeg、png、bmp等格式文档直接阅览。【提供功能界面截图证明】 |
|  |  |  |  | 3）打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。 |
|  |  |  |  | 4）阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能 |
|  |  | △ |  | 5）内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入流式文档中。【需提供第三方测试机构出具的证明材料。】 |
|  |  | △ |  | 6）文档编辑：支持正文文本编辑和图像编辑功能，可在文档页面任意位置添加文本，可设置文本字体、字号、颜色等属性。【提供功能界面截图证明】 |
|  |  |  |  | 7）图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。 |
|  |  |  |  | 8）注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能，可设置文本框的外观属性，可为文本框注释内容添加数字签名。 |
|  |  |  |  | 9）图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。 |
|  |  | △ |  | 10）环境适配：兼容适配信创环境和成熟环境，并通过国家保密科技测评中心检测，【提供证书材料。】 |
|  |  |  |  | 11）支持B/S集成模式，具有完善的二次开发接口。 |
|  |  |  | 授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供原厂售后服务三年（项目验收合格日起算），售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中） |
| 8 | 法庭专用输出设备（激光打印机） |  | 基础功能 | 支持国产操作系统，每分钟≥21页 |
|  |  |  | 打印功能 | 具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能，支持自动双面打印、PC端打印状态监视 |
|  |  |  | 接口类型 | 高速USB2.0，有线网络 |
| 9 | 移动终端 | ★ | CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
|  |  | ★ | CPU主频 | ≥2.0GHz |
|  |  | ★ | CPU物理核数 | ≥8 |
|  |  | △ | CPU线程数 | ≥12 |
|  |  |  | 热设计功耗 | ≤15W |
|  |  | △ | CPU支持的内存最高速率 | ≥6400MT/s |
|  |  | ★ | 主板支持的CPU 和 内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存型号和数量 |
|  |  |  | 内存配置容量 | ≥16GB |
|  |  | ★ | 内存类型 | 支持DDR5/LPDDR5/LPDDR5x内存类型 |
|  |  |  | 固态存储容量 | ≥512GB |
|  |  | ★ | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口 |
|  |  | ★ | 显卡类型 | 独立显卡或集成显卡 |
|  |  | ★ | 显示屏分辨率 | ≥2K |
|  |  | ★ | 显示屏尺寸 | ≥14英寸 |
|  |  | ★ | 整机重量 | ≤1.5KG |
|  |  | ★ | 整机厚度 | ≤17mm |
|  |  | ★ | 电池电芯材质 | 供应商给出电池电芯材料信息 |
|  |  |  | 满载待机性能（LTP） | ≥5小时 |
|  |  |  | 操作系统要求 | 预装符合《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》的正版操作系统 |
|  |  | ★ | 关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，其中 CPU 应满足安全可靠等级II级要求 |
|  |  | ★ | 政府采购标准要求 | 投标人承诺所投产品符合财政部、工业和信息化部印发的《便携式计算机政府采购需求标准(2023年版)》财库〔2023〕30号中所有“*”的技术指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函 |
| 10 | 服务器（信息发布） | ★ | CPU信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 |
|  |  | ★ | 主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 |
|  |  | ★ | CPU主频 | ≥2.2GHz |
|  |  | ★ | 单CPU核数 | ≥4 |
|  |  | ★ | 内存配置容量 | ≥16GB |
|  |  | ★ | 内存规格 | ≥DDR4 |
|  |  |  | 显卡配置 | 可以支持扩展2块显卡 |
|  |  | ★ | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
|  |  | △ | 硬磁盘实配容量 | 服务器配备两款存储设备 a)配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘容量应不小于256GB b)配备固态盘，实配固态盘容量不小于2T |
|  |  | ★ | 尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
|  |  | ★ | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 |
|  |  | ★ | CPU 个数与机柜高度单位(U) | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 |
|  |  | ★ | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |
|  |  | ★ | USB接口 | 正面：≥1个USB 3.0，≥1个USB 2.0 背面：≥3个USB 3.0 |
|  |  | ★ | 显示接口 | ≥1个VGA，≥1个HDMI |
|  |  | ★ | 网卡接口 | ≥1个RJ-45（管理） |
|  |  | ★ | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求，不低于800W |
|  |  | ★ | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
|  |  | ★ | 关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
|  |  | ★ | 政府采购标准要求 | 投标人承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《通用服务器政府采购需求标准(2023年版)》(财库〔2023〕33号)中所有*指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函 |
|  |  |  | 其他要求 | a)服务器含远程管理卡及导轨 b)BIOS功能：支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别 |
| 11 | 合议终端 | ★ | CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
|  |  | ★ | CPU主频 | ≥2.0GHz |
|  |  | ★ | CPU物理核数 | ≥8 |
|  |  | △ | CPU线程数 | ≥12 |
|  |  |  | 热设计功耗 | ≤15W |
|  |  | △ | CPU支持的内存最高速率 | ≥6400MT/s |
|  |  | ★ | 主板支持的CPU 和 内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存型号和数量 |
|  |  |  | 内存配置容量 | ≥16GB |
|  |  | ★ | 内存类型 | 支持DDR5/LPDDR5/LPDDR5x内存类型 |
|  |  | ★ | 内存扩展接口(板载内存不涉及) | 供应商给出内存扩展接口数量 |
|  |  |  | 固态存储容量 | ≥512GB |
|  |  | ★ | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口 |
|  |  | ★ | 显卡类型 | 独立显卡或集成显卡 |
|  |  |  | 显示屏分辨率 | ≥2K |
|  |  | ★ | 显示屏尺寸 | ≥14英寸 |
|  |  | ★ | 整机重量 | ≤1.5KG |
|  |  | ★ | 整机厚度 | ≤17mm |
|  |  | ★ | 电池电芯材质 | 供应商给出电池电芯材料信息 |
|  |  |  | 满载待机性能（LTP） | ≥5小时 |
|  |  |  | 操作系统要求 | 预装符合《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》的正版操作系统 |
|  |  | ★ | 关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，其中 CPU 应满足安全可靠等级II级要求 |
|  |  | ★ | 政府采购标准要求 | 投标人承诺所投产品符合财政部、工业和信息化部印发的《便携式计算机政府采购需求标准(2023年版)》 财库〔2023〕30号中所有“*”的技术指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函 |

### 2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- （1）实施阶段的协调配合要求

中标人须对该项目建设单位、项目监理单位的管理协调工作给予无条件的配合。若因自身责任影响整体项目实施进度，中标人须负全部责任。

中标人须与新审判业务楼配套信息化工程、以及主体工程建设其它系统（土建工程、电气工程、智能化工程、应用系统开发等）的承包单位协调合作，在施工进行中各个阶段，应与所有相关的承包单位讨论、协调、确定和落实各分工交界点。

中标人在交货前与使用方、监理人及其他承包人进行确认，保证其他项目的正常使用。

中标人须负责在有关工程施工前，复核由其它承包单位为配合系统工程所提供的各项设施和配备是否适用，对本包范围内甲供设备承担相关调试及必要的维护工作。

- （2）实施交货时间及地点（服务期限）

本项目的建设工期为合同签订后12个月，6个月内通过初步验收，试运行6个月后通过竣工验收。

项目要求在合同签订之日起6个月内完成全部软硬件设备供货（本项目所供部分设备是为“北京市高级人民法院新审判业务楼配套信息化工程项目”采购，中标人须结合该项目的总体进度要求，同步制定并执行供货计划，确保不因本项目进度延误而影响“北京市高级人民法院新审判业务楼配套信息化工程”项目节点；具体节点以采购人/使用方通知为准。），并配合完成相关的系统培训工作，完成本包验收所需的各项准备工作。

项目到货地点为采购人指定地点。投标货物的运输和保险由中标人负责。

投标人应提出详细的项目实施计划。需对项目工期要求进行实质性响应。需考虑项目其他关联包的建设内容和进度要求，对整个项目进行阶段性划分，说明各个阶段的任务、工作过程和方法，明确各阶段的职责划分、工作内容，并应详细描述里程碑事件。

### 2.3为落实政府采购政策需满足的要求

投标人所投货物应符合以下政府采购标准：

《便携式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕30 号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕33 号）

《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕34 号）

《数据库政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕35 号）

《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

### 2.4采购标的的其他技术、服务等要求

- （1）培训要求

投标人应对建设方操作、维护、管理人员进行全面的技术培训，培训内容应包括本包中全部软、硬件设备的技术原理、操作使用、维护管理和应用开发，实际的上机操作等练习。

投标人应提供详细的培训方案。培训方案主要包括培训组织机构、培训内容、培训大纲、培训计划、培训对象等，并按照上述要求进行详细说明。

投标人负责提供培训所需计划和资料、培训教材格式包括用户操作手册、培训PPT，培训所使用的语言和教材必须是中文。

培训的时间、内容、人员、期次等具体内容在执行过程中需根据项目建设单位意见进行调整。

- （2）知识产权要求

投标人必须保证采购人在使用其提供的产品（或其任何一部分）、技术或服务时不会被第三方提出任何侵犯知识产权（包括但不限于商标权、专利权、著作权、工业设计权、专有技术等）的侵权请求。任何第三方提出侵权请求的，投标人负责与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

- （3）保密要求

投标人必须提供对本项目的保密承诺，保证对项目招标技术文件以及由招标方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本标书以及本项目的任何内容。

- （4）其他服务要求

  - 1）实施人员要求

  - 投标人提供一名项目经理，负责实施内容总体规划、实施工作计划、实施内容审核审批、重大事件应急处理、实施过程和结果监控及成效考核等服务内容。

  - 项目经理需有3年及以上信息化工作经验。要求具有高级工程师职称证书。

  - 投标人需组成专门的项目实施团队，根据工作内容，合理分工，工作责任到人，确保各项任务有序平稳进行。其他成员应具有以下证书：

  - （1）系统集成项目管理工程师

  - （2）中级网络工程师

  - 提供项目组织架构、项目成员名单和各岗位职责分工说明

- 项目实施过程文档管理

  - 参照国家和行业管理标准，投标人安排不少于1人专职负责本项目实施过程的文档管理工作，按照完整性、准确性、系统性的要求，包括实施过程文档的涉及范围、格式要求、收集、审核、保管、整理等全过程，要求投标人提供项目实施过程文档管理方案。

- （5）其他要求

1．投标人应确保其所提供的产品均能满足招标文件中规定的技术要求。投标人应承诺为所投重要产品提供原厂技术服务，技术服务包括但不限于安装、调试、检验、试运行、培训、保修和技术支持等方面，原厂服务是指技术服务由所投产品厂商直接提供。

2．投标人根据招标文件设计合理的承建方案，在中标后须对方案进行深化设计，以达到采购人的总体技术要求。对于招标文件未规定的有关服务要求，投标人应提出建议，并陈述其理由。

3．投标人在提交的文件中，应答、陈述和说明等应明确、具体，并尽可能地详细。评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。

4．投标人必须提供详细的设备报价清单，设备单价等，否则视为与招标要求有重大偏离。本投标价为设备到达用户现场的价格，包含一切的税费、运输费、保险费以及所提供的服务费用等。

5．投标人必须注明本次招标项目内容的所有服务承诺，服务承诺若涉及费用，均含在投标报价价格中。

- 验收标准

采购人将成立由采购人、中标人、监理单位以及其他人员（有关部门、技术顾问、其他分包承建单位）组成的验收组，负责对实施过程、项目文档、系统试运行效果等多维度进行整体验收。

验收应至少分为到货验收、初步验收、最终验收三个阶段。

1．到货验收

中标人应向采购人提供详细的设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人、监理单位和中标人依据设备供货清单共同对设备进行检验，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求、或有短缺、破损，采购人有权要求中标人立即补发或更换。

2．初步验收

设备安装调试后，中标人应对所有设备的整体性能和功能进行测试，测试合格后，中标人向项目单位提交初步验收申请。经项目单位同意后，由监理单位组织进行项目初步验收。

3．最终验收

初验合格后，进入试运行期，试运行期不少于6个月；试运行期间应定期巡检，做好相应的试运行记录，试运行结束后提交详细的试运行报告。试运行期结束，进行最终验收。验收所产生的有关费用由中标人承担，计入投标总价。

因本项目需要与建设单位其他项目配合完成，针对局部工程验收可分期进行，对安装调试已达到技术规范的，可先进行验收，对因现场不具备安装条件，还没有进行安装调试的，可视安装调试后的具体情况，再确定进行单位工程验收的时间和要求。最终需完成相关系统进行联调联试及整体系统验收工作。

- 第二包 新审判业务楼配套信息化工程项目-配套设备（集采部分）

  - 采购标的

- 采购标的

| 包号 | 货物/服务名称 | 数量 | 单位 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工作站 | 418 | 套 | 否 |

- 项目背景

为积极响应和落实中央及北京市委关于加快北京城市副中心建设的战略部署，按照全市总体搬迁工作安排及市领导有关批示精神，北京市高级人民法院启动了城市副中心行政办公区市高级人民法院办公及技术业务用房建设项目。为保障法院顺利搬迁并进一步提升审判工作效能，北京市高级人民法院同步开展"北京市高级人民法院新审判业务楼配套信息化工程"。本项目是信息化工程的基础支撑，为各系统建设提供工作站硬件支撑。

  - 商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：本项目的建设工期为合同签订后12个月，6个月内通过初步验收，试运行6个月后通过竣工验收。

交付地点：北京市通州区北京市高级人民法院办公新址。

- 付款条件（进度和方式）

首期付款：于财政资金到位并合同签订后30个工作日内，支付合同总价款（中标金额）的40%作为预付款。

初验款：财政资金到位，所有设备安装调试完成且项目通过初步验收后，经采购人结算审核后确定最终结算金额，支付合同总价款（中标金额）的50%。

尾款：财政资金到位且项目通过最终验收，经甲方结算审核后确定最终结算金额，最终结算金额的10%作为尾款。同时中标人向采购人出具合同总金额10%的履约保函，保函期限3年，采购人向中标人支付尾款。

- 包装和运输

★须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）），投标人需提供承诺函，否则作无效投标处理。

- 售后服务（质保期）

投标人应提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务内容、服务方式、服务体系、服务承诺等方面进行明确的说明。服务范围包括系统安装配置、软件升级、性能调优、系统管理等。服务方式包括电话、互联网、E-MAIL、现场和定期巡检、热线电话等方式。投标人应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施以及组织结构等。具体要求如下：

（1）全部设备到货后，双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合投标文件中承诺的质量、规格等要求，投标人无条件更换、更新。设备在安装、调试过程中，若发现不符合投标文件中承诺的质量、规格等要求，投标人无条件更换、更新。

（2）投标人须确保所有设备（软、硬件）在安装调试后运行正常。

（3）投标人须负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在报价内。

（4）投标人针对本项目所建设系统提供项目最终验收后3年的原厂质保服务，质保范围包括本包规定范围内的全部硬件、设施及软件。质保期内出现任何非人为质量缺陷，均由原厂维修、更换或升级（所涉及费用包含在投标报价中）；同时安排不少于1人常驻项目现场（7×8小时）负责质保服务响应，重大活动保障期间人员数量和服务时长按采购人需求随时调整。投标人须在投标文件中提交详细的《质保服务方案》，对质保服务措施、服务内容、服务保障等进行逐项说明。

（5）投标人须提供7*8小时电话热线服务。

（6）在质保期内设备运行出现异常或故障时，投标人即时响应，并于2小时内到达现场，8小时内修复，若不能修复则要求提供备机。

（7）如产品验收时或验收后发现投标人提供的产品不合格或与投标文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任何不符之处，投标人无条件更换为投标文件所承诺的相应产品。

（8）投标人须供设备的全部技术资料。交货时提供使用说明书、保养维护手册、三包凭证及出厂合格证。

  - 技术要求

- 基本要求

### 1.1采购标的需实现的功能或者目标

本包采购范围是新审判业务楼配套信息化工程项目-配套设备（集采部分）。主要为采购清单内全部硬件和配套操作系统等基础软件的供货、运输、仓储、交付；提供所投软硬件产品的3年原厂质保。

中标人负责配合完成北京市高级人民法院新审判业务楼配套信息化工程项目第三方检测（密码测评、软件测评、等保测评）工作，并根据测评结果无条件完成本包范围内建设内容的整改工作。

### 1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《安全可靠测评结果公告（2025年第3号）》；

《安全可靠测评结果公告（2025年第2号）》；

《安全可靠测评结果公告（2025年第1号）》；

《安全可靠测评结果公告（2024年第2号）》；

《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》；

《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》；

《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（发改令〔2007〕55号）

《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》

《关键信息基础设施安全保护条例》

- 服务内容及要求/货物技术要求

### 2.1货物及服务技术要求（采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求）

投标人须对所投包内所有要求进行投标报价，否则视为无效投标。技术指标按重要性分为 “★”、“△”和无标示三种标示方式。★代表关键指标，△代表重要指标，无标识代表一般指标。标示“★”的关键指标有1项不满足即按无效投标处理。

说明，本项目不接受进口产品。

采购清单及技术参数要求如下：

| 序号 | 货物/服务名称 | 重要性 | 指标名称 | 技术参数要求/服务内容要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工作站 | ★ | CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
|  |  | ★ | CPU主频 | ≥2.2GHz |
|  |  | ★ | CPU物理核数 | ≥8 |
|  |  | △ | CPU线程数 | ≥12 |
|  |  | △ | CPU支持的内存最高速率 | ≥6400MT/s |
|  |  | ★ | 内存配置容量 | ≥16GB |
|  |  | ★ | 内存类型 | 支持DDR5/LPDDR5/LPDDR5x内存类型 |
|  |  | ★ | 内存扩展接口(板载内存不涉及) | 供应商给出内存扩展接口数量 |
|  |  | ★ | 主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量 |
|  |  | ★ | 固态盘数量 | ≥1个 |
|  |  |  | 固态存储容量 | ≥256GB |
|  |  | ★ | 机械硬盘数量 | ≥1个 |
|  |  | ★ | 机械硬盘总容量 | ≥1TB |
|  |  | ★ | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口 |
|  |  | ★ | 显卡类型 | 独立显卡或集成显卡 |
|  |  | ★ | 显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |
|  |  | ★ | 鼠标数量 | ≥1个 |
|  |  | ★ | 鼠标连接方式 | 有线 |
|  |  | ★ | 键盘数量 | ≥1个 |
|  |  | ★ | 键盘连接方式 | 有线 |
|  |  | ★ | 有线网卡数量 | ≥1 |
|  |  | ★ | 有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |
|  |  | ★ | USB接口数量 | USB接口数量USB 接口≥8（含Type-C），含6个USB3.0 及以上接口 |
|  |  | ★ | 电池电芯材质 | 供应商给出电池电芯材料信息 |
|  |  |  | 操作系统要求 | 预装国产化操作系统（正式版） |
|  |  |  | 售后服务要求 | 提供三年（项目验收合格日起算）原厂售后服务 |
|  |  | ★ | 关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
|  |  | ★ | 政府采购标准要求 | 投标人承诺所投产品符合满足财政部、工业和信息化部印发的《工作站政府采购需求标准(2023年版)》财库〔2023〕32号中所有“*”的技术指标要求，，提供加盖投标人公章的承诺函 |

### 2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

### （1）实施交货时间及地点（服务期限）

本项目的建设工期为合同签订后12个月，6个月内通过初步验收，试运行6个月后通过竣工验收。

项目要求在合同签订之日起6个月内完成全部软硬件及相关系统的部署、测试、上线运行工作（本项目所供部分设备是为“北京市高级人民法院新审判业务楼配套信息化工程项目”采购，中标人须结合该项目的总体进度要求，同步制定并执行供货计划，确保不因本项目进度延误而影响“北京市高级人民法院新审判业务楼配套信息化工程”项目节点；具体节点以采购人/使用方通知为准。），并完成相关的系统培训工作，完成本包验收所需的各项准备工作。

项目到货地点为采购人指定地点。投标货物的运输和保险由中标人负责。

投标人应提出详细的项目实施计划。需对项目工期要求进行实质性响应。需考虑项目其他关联包的建设内容和进度要求，对整个项目进行阶段性划分，说明各个阶段的任务、工作过程和方法，明确各阶段的职责划分、工作内容，并应详细描述里程碑事件。

### 2.3为落实政府采购政策需满足的要求

投标人所投货物应符合以下政府采购标准：

《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕32 号）

《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕34 号）

《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

### 2.4采购标的的其他技术、服务等要求

### （1）知识产权要求

投标人必须保证采购人在使用其提供的产品（或其任何一部分）、技术或服务时不会被第三方提出任何侵犯知识产权（包括但不限于商标权、专利权、著作权、工业设计权、专有技术等）的侵权请求。任何第三方提出侵权请求的，投标人负责与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### （2）保密要求

投标人必须提供对本项目的保密承诺，保证对项目招标技术文件以及由招标方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本标书以及本项目的任何内容。

### （3）其他要求

1．投标人应确保其所提供的产品均能满足招标文件中规定的技术要求。投标人应承诺为所投重要产品提供原厂技术服务，技术服务包括但不限于安装、调试、检验、试运行、培训、保修和技术支持等方面，原厂服务是指技术服务由所投产品厂商直接提供。

2．投标人根据招标文件设计合理的承建方案，在中标后须对方案进行深化设计，以达到采购人的总体技术要求。对于招标文件未规定的有关服务要求，投标人应提出建议，并陈述其理由。

3．投标人在提交的文件中，应答、陈述和说明等应明确、具体，并尽可能地详细。评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。

4．投标人必须提供详细的设备报价清单，设备单价等，否则视为与招标要求有重大偏离。本投标价为设备到达用户现场的价格，包含一切的税费、运输费、保险费以及所提供的服务费用等。

5．投标人必须注明本次招标项目内容的所有服务承诺，服务承诺若涉及费用，均含在投标报价价格中。

- 验收标准

采购人将成立由采购人、中标人、监理单位以及其他人员（有关部门、技术顾问、其他分包承建单位）组成的验收组，负责对实施过程、项目文档、系统试运行效果等多维度进行整体验收。

验收应至少分为到货验收、初步验收、最终验收三个阶段。

1．到货验收

中标人应向采购人提供详细的设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人、监理单位和中标人依据设备供货清单共同对设备进行检验，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求、或有短缺、破损，采购人有权要求中标人立即补发或更换。

2．初步验收

设备安装调试后，中标人应对所有设备的整体性能和功能进行测试，测试合格后，中标人向项目单位提交初步验收申请。经项目单位同意后，由监理单位组织进行项目初步验收。

3．最终验收

初验合格后，进入试运行期，试运行期不少于6个月；试运行期间应定期巡检，做好相应的试运行记录，试运行结束后提交详细的试运行报告。试运行期结束，进行最终验收。验收所产生的有关费用由中标人承担，计入投标总价。

因本项目需要与建设单位其他项目配合完成，针对局部工程验收可分期进行，对安装调试已达到技术规范的，可先进行验收，对因现场不具备安装条件，还没有进行安装调试的，可视安装调试后的具体情况，再确定进行单位工程验收的时间和要求。最终需完成相关系统进行联调联试及整体系统验收工作。

- 第三包 新审判业务楼配套信息化工程项目-政务云基础服务（资源）及云上其他相关服务

- 一、采购标的

1. 采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务云基础服务 | 1 | 项 |  |
| 2 | 政务云相关服务 | 1 | 项 |  |

具体采购明细

（1）政务云基础服务

| 序号 | 服务项 | 服务描述或规格型号 | 服务期 | 价格 单位 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 计算服务 |  |  |  |  |  |
| 1-1 | C86平台云主机服务 | CPU（主频不低于2.4GHz） | 6月 | 元/月 | 1CPU | 112 |
|  |  | 内存 | 6月 | 元/月 | 1GB | 224 |
| 1-2 | C86平台云主机服务 | CPU（主频不低于2.4GHz） | 6月 | 元/月 | 1CPU | 272 |
|  |  | 内存 | 6月 | 元/月 | 1GB | 464 |
| 1-3 | ARM平台云主机服务 | CPU（主频不低于2.4GHz） | 6月 | 元/月 | 1CPU | 2469 |
|  |  | 内存 | 6月 | 元/月 | 1GB | 3488 |
| 1-4 | 图形图像计算服务 | GPU显存不低于16G，最大单精度浮点计算能力不低于7TFLOPS，最大双精度浮点计算能力0.2TFLOPS | 6月 | 元/月 | 1GPU | 2 |
| 二 | 存储服务 |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 普通性能存储 | 普通存储（单盘技术指标：单盘IOPS 1000-3000） | 6月 | 元/月 | 1GB | 3012534 |
| 2-2 | 高性能存储 | 高性能存储（单盘技术指标：单盘IOPS 3000-20000） | 6月 | 元/月 | 1GB | 29332 |
| 三 | 网络服务 |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 远程接入服务（政务外网） | 远程接入运维 | 6月 | 元/月 | 1账号 | 24 |
| 3-2 | VPN服务 | SSL VPN接入 | 6月 | 元/月 | 1套 | 24 |

（2）政务云相关服务

| 序号 | 服务项 | 服务描述或规格型号 | 服务期 (年或月) | 价格 单位 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础软件支撑服务 |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 商用操作系统套餐 | 操作系统租用，安装以及维护 | 6月 | 元/主机·月 | 1主机 | 48 |
| 二 | 安全服务 |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 云端APT防护服务 | 对未知攻击威胁进行检测和防护，发现隐蔽威胁、木马后门等异常威胁。 | 6月 | 元/套・月 | 1套 | 8 |
| 2-2 | 主机杀毒服务 | 对云主机进行定期的病毒查杀，杀毒软件集中控制，对网络性能无影响，每年不少于4次 | 0.5年 | 元/台·年 | 1台 | 48 |
| 2-3 | 主机防护 | 主机防护 | 0.5年 | 元/台·年 | 1台 | 48 |
| 2-4 | 主机安全加固 | 针对漏扫或等级测评结果对操作系统进行安全加固，用以解决等级测评结果中所显示的漏洞，每年不少于2次 | 0.5年 | 元/台·年 | 1台 | 48 |
| 三 | 安全检测监测、审计服务 |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 主机漏洞扫描 | 为用户提供针对主机层面的安全扫描服务，并反馈相关结果，每年不少于2次 | 0.5年 | 元/台·年 | 1台 | 48 |
| 3-2 | 主机日志分析 | 主机日志分析，每年不少于2次 | 0.5年 | 元/台·年 | 1台 | 48 |
| 3-3 | 数据库审计服务 | 数据库审计服务 | 0.5年 | 元/套·年 | 1套 | 6 |
| 四 | 密码服务 |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 强身份认证服务 | 强身份认证服务 | 6月 | 元/套·月 | 1套 | 8 |
| 4-2 | 签名验证服务 | 签名验证服务 | 6月 | 元/套·月 | 1套 | 8 |
| 4-3 | 时间戳服务 | 时间戳服务 | 6月 | 元/套·月 | 1套 | 8 |
| 4-4 | 加解密服务 | 加解密服务 | 6月 | 元/套·月 | 1套 | 8 |
| 4-5 | 远程运维接入服务（国密） | 远程运维接入服务（国密） | 6月 | 元/套·月 | 1套 | 8 |
| 4-6 | 数据库透明加密服务 | 数据库透明加密服务 | 6月 | 元/套·月 | 1套 | 6 |
| 4-7 | 智能密码钥匙 | 智能密码钥匙 | 6月 | 元/套·月 | 1套 | 110 |
| 4-8 | 国密浏览器 | 国密浏览器 | 6月 | 元/套·月 | 1套 | 110 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

为积极响应和落实中央及北京市委关于加快北京城市副中心建设的战略部署，按照全市总体搬迁工作安排及市领导有关批示精神，北京市高级人民法院启动了城市副中心行政办公区市高级人民法院办公及技术业务用房建设项目。为保障法院顺利搬迁并进一步提升审判工作效能，北京市高级人民法院同步开展"北京市高级人民法院新审判业务楼配套信息化工程"。本项目旨在通过构建安全、稳定、高效的政务云资源环境，为新审判业务楼各类信息化应用系统提供云计算、云存储、网络传输及云安全防护等基础资源支撑。

- 二、商务要求

1. 交付的时间和地点

服务期限：6个月。

服务地点：投标人提供的符合北京市级政务云服务的机房。

2. 付款条件（进度和方式）

首付款：本合同签订后，且本项目财政资金到账后采购人向中标人支付合同总金额的40%。

第2笔款：新审判业务楼配套信息化工程项目完成初步验收后，在项目财政资金到账后支付合同总价的50%。

第3笔款：新审判业务楼配套信息化工程项目完成最终验收后，在项目财政资金到账后支付合同总价的10%。

- 三、技术要求

1. 基本要求

- 整体要求

投标人提供的云平台整体可用性不低于99.99%，数据可靠性不低于99.9999%。

- 独立云资源环境

投标人为本项目提供的云资源物理空间独立，并与其他用户的机柜机架、网络设备、网络电路等实现物理隔离，配备专门的人防、物防设施并接受采购人的管理。

- 计算服务

按照采购人的具体需求，提供计算服务，包括：C86平台云主机服务、C86平台云主机服务、ARM平台云主机服务、图形图像计算服务，实现合理的计算资源配置并预留一定计算能力以应对突发业务高峰。在提供政务云主机的服务过程中需做好与采购人和对应项目应用开发厂商的协调沟通工作，支持完成应用上云工作。

- 存储服务

按照采购人的具体需求，提供存储服务，包括：普通性能存储、高性能存储，实现合理的存储资源配置。在提供政务云存储的服务过程中需做好与采购人和对应项目应用开发厂商的协调沟通工作。

- 网络服务

按照采购人的具体需求，提供网络服务，需具备北京法院专网云网互联接入能力，支持全市现有24条法院专网线路接入，并提供承诺函。支持远程接入服务，VPN服务。在提供服务的过程中需做好与采购人的协调沟通工作。

- 基础软件支撑服务

按照采购人的有关管理规定及具体需求，提供商用操作系统套餐服务。在提供服务的过程中需做好与采购人的协调沟通工作。

- 安全服务

云安全应全面符合最高法院相关网络安全管理要求，按照采购人的有关管理规定及具体需求提供安全服务，物理安全方面应提供法院专用政务云物理空间和专用机柜，网络安全服务内容包含不限于主机防护、云端APT防护服务、主机杀毒服务、主机安全加固。

1）主机防护服务

按照采购人的具体需求，提供主机防护服务。在提供服务的过程中需做好与采购人和对应项目的应用开发厂商的协调沟通工作。

2）云端APT防护服务

按照采购人的具体需求，提供云端APT防护服务，对未知攻击威胁进行检测和防护，发现隐蔽威胁、木马后门等异常威胁。

3）主机杀毒服务

按照采购人的具体需求，提供主机杀毒服务，对云主机进行定期的病毒查杀，杀毒软件集中控制，对网络性能无影响。

4）主机安全加固

按照采购人的具体需求，提供主机安全加固服务，针对预警自查、漏扫或等级测评结果对操作系统进行安全加固，用以解决等级测评结果中所显示的漏洞。根据业务系统运行的实际需求，原则上每台服务器服务标准为一年不少于2次。

- 安全检测监测、审计服务

按照采购人的有关管理规定及具体需求提供安全检测、监测、审计服务，服务内容包含主机漏洞扫描、主机日志分析、数据库审计服务。

1）主机漏洞扫描

按照采购人的具体需求，为用户提供针对主机层面的安全扫描服务，并反馈相关结果。根据业务系统运行的实际需求，原则上每台服务器服务标准为一年不少于2次。

2）主机日志分析

按照采购人的具体需求，提供主机日志分析服务。

3）数据库审计服务

按照采购人的具体需求，提供数据库审计服务。

- 密码服务

按照采购人的有关管理规定及具体需求提供云端密码服务，服务内容包含强身份认证服务、签名验证服务、时间戳服务、加解密服务、远程运维接入服务（国密）、数据库透明加密服务、智能密码钥匙、国密浏览器。

- 强身份认证服务

按照采购人的具体需求，为8个系统提供强身份认证服务。

- 签名验证服务

按照采购人的具体需求，为8个系统提供签名验证服务。

- 时间戳服务

按照采购人的具体需求，为8个系统提供时间戳服务。

- 加解密服务

按照采购人的具体需求，为8个系统提供加解密服务。

- 远程运维接入（国密）服务

按照采购人的具体需求，为8个系统提供远程运维接入（国密）服务。

- 数据库透明加密服务

按照采购人的具体需求，为6个数据库主机提供数据库透明加密服务。

- 智能密码钥匙服务

按照采购人的具体需求，为云上主机提供智能密码钥匙服务。

- 国密浏览器服务

按照采购人的具体需求，为云上主机提供国密浏览器服务。

- 个性化服务

业务拓展保障服务

按照采购人有关国产密码应用改造、国产化数据库改造、安全测评整改等相关需求，提供咨询、评估、论证、使用等支撑保障服务。

服务期限内，投标人能积极配合采购人对业务应用系统运维开展的提供支撑服务。

2. 服务内容及要求

- 2.1服务要求

（1）服务规范

投标人须严格按照采购人制定的管理办法、流程及其他汇报制度、应急制度、文档管理、资产管理、基线管理、人员管理、培训与考试、知识库管理、安全管理等相关制度，开展标准化运维工作。

（2）服务方式

投标人提供驻场项目经理1名及项目团队专职人员，提供云平台7×24监控服务。需按照采购人要求，承担云资源服务保障具体工作，项目团队人员需遵守北京市高级人民法院信息化运维人员各项管理要求，在项目实施过程中未经采购人同意，不得随意更换。

投标方须组建专业稳定的项目服务团队，人员配备充足、专业性强、结构合理，以具备相应项目实施与运维保障能力。

驻场项目经理须具有 3 年及以上同类项目经验且持有信息系统项目管理师（高级）证书，技术负责人须具有 3 年及以上同类项目经验且持有 CISP 证书，确保项目管理规范、技术支撑可靠。

投标人需利用监控系统或人工对机房环境、硬件设备及应用系统的运行情况进行7*24小时的不间断巡检监控，及时发现安全隐患，通知相关人员及时处理，并形成监控报告。

投标人负责设立技术支持热线，并安排专人值守，为运维工作提供7*24小时热线支持服务。投标人针对采购人要求的云平台运维服务相关内容，需指定专业技术能力较强的工程师，根据采购人要求配合开展相关维护服务。

（3）安全及保密要求

投标人须严格遵守采购人的相关信息安全规定，不得利用系统维护服务时的便利对采购人数据及其他信息擅自修改或透漏给第三方。

（4）响应的及时性

投标人应当提供高效的系统维护服务，有效防范系统风险，系统对应负责人7*24小时电话畅通，能够在系统发生除宕机外的其他故障问题时，能够协调人力资源在1小时内到达运维现场提供服务。系统发生宕机问题时，投标人应在5分钟内响应，在1个小时之内使系统恢复正常。故障处理完毕后提供相关系统宕机报告。

（5）重点保障要求

为保障业务高峰期内系统平稳运行，缓解系统高峰期内因业务发生量增大而带来系统压力风险，要求投标人根据业务周期性特点，加大运维保障力度，保证在业务高峰期内系统平稳运行。

- 2.2安全及扩展要求

（1）安全要求

投标人应保证各业务应用系统的支撑环境，包括但不限于服务器、网络、存储以及相关物理环境，应能满足安全三级等保要求，并积极配合采购人根据各业务系统具体等保需求，开展相应等保评估、密码评估、检查、整改等工作。投标人管辖范围内的硬件、软件及支撑环境资源，至少达到业务系统的最高安全等级要求。

（2）扩展要求

投标人应按照各系统的特点灵活调整计算、存储和带宽等各类资源供给，并能够根据业务数据的变化及时调整存储空间，确保系统高峰时段或特殊时期的访问需求。

- 2.3业务连续性要求

投标人需编制业务连续性服务方案包括不限于系统部署、系统测试、系统切割、与采购人现有机房的数据联通性等重点环节。

本项目如涉及系统迁移，在业务连续性服务方案中需提供确实可行的迁移部署服务子方案，迁移部署服务子方案应包括（但不限于）政务云资源配置、应用迁移、数据迁移、迁移测试、风险评估、迁移期间安全保障、迁移期间应急保障、迁移期间运维保障等内容。迁移部署服务子方案应明确需要采购人配合的具体工作内容及时长，针对系统迁移过程中容易造成业务系统中断的环节，包含但不限于法院专网及政务外网IP变更割接、业务数据同步及切换上线、功能业务验证及回退等，进行风险评估，提出详细解决方案。

△本项目如涉及系统迁移，为保障业务系统的连续性，投标人应承诺自中标之日起，积极与原业务厂商对接，且因此产生的各项费用（包括但不限于测试阶段的云资源费用，系统开发商对业务系统的部署、调试费用等）应包含在投标人的报价中，提供“承诺函”并加盖投标人公章。

- 2.4.售后服务及培训要求

投标人提供7×24技术支持，为采购人提供良好的咨询服务。保证系统7×24小时不间断稳定运行，系统故障时间原则上不能超过1小时。

投标人应提供云服务操作手册，并为采购人及采购人相关信息化应用运维团队提供必要的使用培训。

- 2.5.其他相关要求

（1）投标人应根据购买服务情况，提交云运维报告、日志审计报告和数据库审计报告，并进行总结分析。

（2）投标人需纳入北京市高级人民法院网络安全保障整体工作体系，在涉及重保、安全事件、威胁情报等方面，配合安全服务商开展研判、处置、分析等工作。

（3）投标人应每月反馈购买服务的总体使用情况，以及各系统的使用情况。

（4）投标人应配合开展安全审计、资产使用核查、威胁分析、安全检查、事件处置、风险隐患整改等工作。

（5）投标人应配合开展延期服务工作，在本服务期届满时应保障服务的延续性并配合本项目新中标人开展相关工作，保障服务内容不中断、服务质量不下降。

- 2.6.政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

3. 验收标准

服务期届满，投标人按照采购人要求完成所有项目服务内容，各项记录、报告等文档齐全，无任何系统遗留问题，并通过由采购人组织的验收评审，方可通过验收。