# 采购需求

综合信息系统能力提升项目采购需求

（第1包、第2包、第3包）

# 二、采购需求

# 第1包采购需求：

# 一、采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心系统适配 | 674.0250 | 一项服务 | 基于采购人向北京市政务云申请提供的符合相关政策文件要求的主机、操作系统、数据库等基础软硬件环境，及采购人提供的终端外设环境，充分利用现有应用系统的建设成果，在不影响既有业务工作开展的前提下，对项目范围内的应用系统进行系统适配改造迁移等工作。 适配改造和迁移切换涉及综合业务子系统和决策支持子系统15个应用系统模块，以及应用支撑平台7个系统的对接迁移，与市级、住建部、其他协作机构系统对接迁移，同步完成数据迁移及相关系统集成切换。 |

# 二、项目背景

## 1、项目背景

北京住房公积金管理中心（简称“中心”）主要负责北京地区住房公积金的管理运作，并受市政府委托，负责本市其他住房资金的管理工作。中心管理全市（含16区）住房公积金、房改资金（住房补贴、房改售房款、售后公有住房住宅专项维修资金）、商品住宅专项维修资金等多类住房资金。为支撑多类住房资金业务的运行、管理和服务，中心整合建设并持续运营“北京公积金综合信息系统”，系统包括综合业务、客户服务、内部管理和决策支持四大应用子系统及应用支撑平台，覆盖几十项职能系统模块。同时，系统还与住建部、人民银行、北京市相关部门、商业银行、担保机构等外部单位实现了广泛的共享交换和业务协同。系统部署在北京市政务云。北京公积金综合信息系统是北京市重要的政务、民生、准金融类信息系统，支撑全市71万家单位、1339万群众的住房公积金、住宅专项维修资金等住房类资金的缴存、提取、支取、个人住房贷款申请发放及还款等业务。

依据北京市相关政策文件对政务系统能力提升的要求，开展北京公积金综合信息系统能力提升工作，基于采购人提供的符合相关政策要求的主机、操作系统、数据库等基础软硬件环境，充分利用现有应用系统的建设成果，在不影响既有业务工作开展的前提下，对项目范围内的应用系统进行系统适配改造迁移等工作，确保适配迁移后的系统安全、稳定、高效运行。

## 2、信息化现状

### 1）应用系统现状

北京公积金综合信息系统包括综合业务子系统、客户服务子系统、内部管理子系统、决策支持子系统四大应用子系统及应用支撑平台，四大应用子系统均采用Java语言开发。北京公积金综合信息系统部署在北京市政务云，由北京市政务云提供统一的网络、主机、存储等硬件资源和基础软件环境，部署过程不需要去机房现场，可以进行远程实施。操作系统版本主要为CentOS、SUSE Linux、Redhat Linux、Windows Server，中间件主要为宝兰德BES、Tomcat，数据库主要为Oracle。

本项目现有应用系统与多个外部系统平台对接，主要包括（1）市级相关系统平台：京通、京智、北京市统一申办受理平台、北京市移动公共服务平台、北京市统一身份认证平台、北京市大数据平台、北京市政务服务资源管理平台、北京市政务服务电子证照共享平台、北京市政务服务事项电子档案管理系统、北京市企业服务e窗通平台、北京市财政局电子票据系统、北京市房屋全生命周期管理信息平台、北京市房屋租赁平台、北京市不动产登记信息系统等市级系统。（2）部级相关系统平台：住建部全国住房公积金公共服务(小程序)、全国住房公积金业务协同平台（原异地转移接续平台）、全国住房公积金结算应用系统、全国住房公积金数据平台、全国住房公积金数据共享平台、人民银行征信系统等部级系统。（3）其他协作机构系统平台：受托银行、担保机构、分中心、人力资源服务机构、房屋租赁服务机构等其他共享协同机构的系统。

### 2）基础设施现状

本项目建设所涉及的业务应用系统运行在北京市政务云、政务网、互联网及公积金业务专网平台上，政务云主要包括政务外网区（含综合业务VPC、内管决策VPC、客服VPC、自助终端VPC、数据交换VPC、政务外网测试VPC）、互联网区（含互联网业务VPC、互联网客服VPC、互联网测试VPC）、容灾区（在同城容灾中心）的计算存储等资源，各区域通过网络安全隔离设施实现安全隔离。

政务外网区作为北京公积金综合信息系统核心部署区域，承载住房公积金等多类住房资金业务的运行管理应用；互联网区承载公共服务应用；容灾区实现核心业务数据的同城灾备。

住房公积金缴存人员等社会公众通过互联网访问互联网区相关应用；中心人员及受托银行等相关协作机构人员通过公积金业务专网访问政务外网区相关应用；北京市相关部门人员可通过政务外网访问政务外网区相关应用。

本项目范围内的应用系统部署运行涉及的信息基础设施包括物理服务器、虚机、存储、备份等基础云资源，及操作系统、数据库、中间件等基础软件、安全服务、专用网络和安全设备、构成公积金业务专网的中心各机构及相关协作机构接入专线等均由云服务商提供。

### 3）信息安全体系现状

（1）本项目应用系统的网络安全依靠北京市市级政务云平台提供防火墙、VPN、抗DDOS、APT防护、主机杀毒、主机防护、主机漏洞扫描、主机日志审计、数据库审计等安全防护服务。

（2） 本项目应用系统依托云服务商在政务云平台提供的安全服务及应用系统自身安全建设实现安全等级保护，其中，综合业务子系统按照网络安全等级保护三级措施保护，客户服务子系统、内部管理子系统、决策支持子系统按照网络安全等级保护二级措施保护。

（3）政务云上的应用系统建立了基于数字证书的单点登录、统一认证机制，部分关键业务场景采用人脸识别认证和电子签章应用；面向公众的互联网应用系统启用了服务器证书加密机制，个人和单位用户通过集成的北京市统一身份认证平台进行身份认证登录。

# 三、技术要求

## 1、基本要求

本项目实施部署所依托的基础软硬件环境全部符合能力提升要求，包括计算、存储等基础硬件资源，及操作系统、数据库、中间件等基础软件，均由采购人向北京市政务云申请使用。

本项目实施所关联的终端外设，包括业务用个人电脑（含操作系统、浏览器、流版签办公软件）、高拍仪、人脸识别器（双目摄像头）、签名评价器、身份证读卡器、二维码阅读器、打印机等进行必要的升级或替换，由采购人另行统一采购提供。

本项目建设需求是：在政务云平台更新计算资源、操作系统、数据库等基础软硬件环境，采购人更新终端外设环境的情况下，对北京公积金综合信息系统基于新的政务云和终端外设环境进行适配改造，将完成适配改造后的应用系统在新政务云环境进行部署，同步完成历史数据迁移和系统切换，实现适配迁移切换后的系统安全、稳定、高效运行。

要求本项目严格按照北京市相关信息化规范、标准、制度进行建设，并遵循北京市能力提升的相关技术规范和文件要求，完成应用系统适配改造等工作，为业务运行提供稳定支撑。

## 2、服务内容及要求

具体要求如下：

一是基于新的政务云环境，规划配置应用支撑环境，部署应用系统，迁移测试数据。针对政务云提供的数据库、中间件、统一认证、数字证书、交换平台、电子签章、呼叫中心基础平台等支撑系统，按政务云IP规则及实际需求，进行IP和VPC等规划设计、配置、调试，在新环境部署应用系统，同步迁移适配测试所需数据。

二是应用系统适配改造及数据迁移测试。针对本项目包含的应用系统各模块开展适配测试、改造，包括与内外部相关系统、终端外设的集成兼容适配，实现应用系统与新政务云、终端外设环境的全面适配；同步开展存量历史数据的清理与迁移测试。

三是数据迁移及系统切换。在全面适配验证通过后，开展存量历史数据的迁移及系统切换，完成相关系统集成切换，实现应用系统及数据在新政务云和终端外设环境下的安全、稳定、高效运行。要求制定合理的数据迁移及系统切换方案，确保历史数据迁移完整、准确，尽量缩短系统切换时间窗口，减少对实际业务运行的影响。

本包（核心业务系统适配）所属应用系统属于综合业务子系统、决策支持子系统及应用支撑平台。

本包适配改造迁移范围包括：15个应用系统模块、7个应用支撑系统、3类外部数据交换。

本包具体系统适配改造迁移包括：住房公积金业务模块、个人住房贷款业务模块、住房补贴业务模块、房改售房款业务模块、资金结算与会计核算模块、基础信息与公共管理模块、联名卡管理模块、满意度评价管理模块、信息共享交换模块、住建部数据上报模块、人行征信数据上报模块、政务数据上报模块、住宅专项维修资金网上业务系统（业委会划转后专用）、决策支持、领导桌面等15个应用系统模块的适配改造迁移，内部统一认证系统、数字证书系统、电子签章系统、人脸识别应用、交换平台、呼叫中心基础平台、事件工单系统等7个应用支撑系统的适配对接迁移，与市级系统、住建部系统、其他协作机构系统等3类外部系统数据交换的对接迁移，同步完成数据迁移及内外部相关系统集成切换。

本包包含的适配迁移切换系统清单如下表：

| 序号 | 系统类别 | 系统名称 | 数据库现状 | 数据规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合业务子系统 | 住房公积金业务模块 | 综合业务数据库（Oracle 11g+RAC）， 综合业务备份数据库（Oracle 11g+HA+DG）， 容灾数据库（Oracle 11g+DG）， 大屏数据库（Oracle 11g） | 结构化数据量约12TB。数据表约5900张，数据项约15000个，数据量约230亿条。其中，用于核心数据表约2000张、数据项约14000个，数据量约140亿条。核心数据表有：住房公积金263个、个人住房贷款393个、住房补贴81个、房改售房款45个、公共业务89个、结算71个、财务195个、电子档案117个。大屏数据库30GB |
|  |  | 个人住房贷款业务模块 |  |  |
|  |  | 住房补贴业务模块 |  |  |
|  |  | 房改售房款业务模块 |  |  |
|  |  | 资金结算与会计核算模块 |  |  |
|  |  | 基础信息与公共管理模块 |  |  |
|  |  | 联名卡管理模块 |  |  |
|  |  | 满意度评价（好差评）管理模块 |  |  |
|  |  | 信息共享交换模块 |  |  |
|  |  | 住建部数据上报模块 |  |  |
|  |  | 人行征信数据上报模块 |  |  |
|  |  | 政务数据上报模块 |  |  |
|  |  | 住宅专项维修资金网上业务系统（业委会划转后专用） |  |  |
|  | 决策支持子系统 | 领导桌面（含智慧大屏） |  |  |
|  |  | 决策支持 | Gbase 8a | 7TB |
|  | 应用支撑平台 | 统一认证系统 | 内部管理数据库（Oracle 11g+HA） | 2GB |
|  |  | 数字证书系统 |  |  |
|  |  | 电子签章系统 |  |  |
|  |  | 人脸识别系统 | 在综合业务数据库中 |  |
|  |  | 交换平台（内部ESB、外部ESB） | 内部数据交换数据库（Oracle 11g）， 外部数据交换数据库（Oracle 11g） | 500GB |
|  |  | 呼叫中心基础平台 | 呼叫中心数据库（Oracle 11g+HA） | 500GB（另有语音数据约10TB） |
|  |  | 事件工单系统 | MantisBT | 100GB |
|  | 外部系统对接 | 与市级系统对接 |  |  |
|  |  | 与住建部系统对接 |  |  |
|  |  | 与其他协作机构系统对接 |  |  |

### 1）技术要求

本项目基于采购人向政务云申请提供的符合相关政策文件要求的CPU、操作系统、数据库等基础软硬件环境，充分利用现有应用系统的建设成果，在不影响既有业务工作开展的前提条件下，对项目范围内的应用系统进行适配改造迁移等工作。适配改造迁移后的应用系统，须保持原有的业务功能。实现应用系统功能满足业务需要，可实现在新环境下的业务信息化支撑与高效的信息化办理和正常稳定运行，有效保障系统安全。

本项目技术开发过程需兼顾技术自主可控、多源技术栈适配。

（1）技术自主可控

本项目技术体系需保证自主可控，采用符合能力提升要求的技术框架和代码体系，避免技术依赖，降低数据被恶意篡改等信息泄密风险，抵御暴力请求的网络攻击，确保应用系统在运行过程中具备有效防护，提升应用系统的自主可控能力。

（2）多元技术栈适配

本项目技术体系需兼容符合能力提升要求的主流技术生态的基础软件，包括操作系统、中间件、数据库等，构建软件的安全保障环境，以满足相关政策文件的能力提升要求。

### 2）性能要求

本项目实施不能低于现有系统性能指标，具体性能要求如下：

（1）综合业务子系统

联机业务响应时间需求：在100并发用户并发情况下，一般联机业务响应时间应小于5秒。对于涉及电子影像处理的联机业务，响应时间不做强制要求。服务接口响应时间需求：在100并发用户并发情况下，一般联机业务响应时间应小于5秒，批量数据查询时间应小于10秒。批量时间需求：日切批量，每日晚间执行，批量窗口为0：00-8：00，批量作业执行不超过4小时。

（2）决策支持子系统

简单查询平均响应时间3-10秒，复杂报表、查询等平均响应时间不超过30秒；ETL处理时间窗口从凌晨0:00至8:00，ETL需在8小时内完成数据处理。

（3）系统均支持7×24小时的在线访问，连续7×24小时不间断工作。

### 3）系统对接集成要求

本项目需充分考虑适配改造的系统与其他相关系统进行对接集成，保证适配改造迁移完成后各应用系统与内部其他系统及外部系统对接的可用性。

### 4）数据迁移要求

制定科学合理的数据迁移方案，进行多轮迁移测试验证，保证数据迁移的完整性和准确性。

### 5）系统切换要求

制定科学合理的系统切换方案，包含切换条件、切换时间、切换方式、切换流程、验证方式等，确保系统向新环境的平稳过渡。系统迁移切换过程中，需保证业务接续性和账务一致性，支持回滚机制，降低实际切换风险。

### 6）信息安全要求

本项目系统安全依托北京市政务云的整体安全防御体系，本项目实施需继续满足现有各子系统的安全等级保护级别及密码应用，做好系统安全设计及实施工作。

### 7）项目实施要求

投标人应成立合理的项目实施团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，保证在项目建设期内核心人员不更换，确保系统顺利实施。

#### （1）项目服务团队要求

为使项目顺利实施，确保项目质量，投标人应根据项目内容及要求组建项目服务团队，配置具有相关专业能力的技术人员。

#### （2）项目管理体系

投标人应基于采购人提供的基础软硬件环境，结合业务实际和建设需要，遵循立足需求、统一规划、保障重点、分步实施、务求实效的原则，建立健全项目管理体系，包括但不限于制定项目实施计划，组建团队，建立进度管理、质量管理、文档管理等管理机制等。

#### （3）保密要求

项目服务团队人员在服务期间所接触的采购人各种文件、数据、系统资料、系统操作流程等需严格遵守采购人保密制度，未经采购人许可不得向第三方透露。

#### （4）项目进度要求

投标人应制定合理的项目进度计划，满足项目需求，并需采取有效的项目进度保障措施，建立例会沟通制度，召开项目例会，并不定期安排相关单位沟通系统建设情况；同时，在重要节点安排项目专门会议，确保项目需求理解正确，项目进度合理、顺利。

#### （5）项目培训要求

投标人应制定一套科学合理的培训方案。培训的人员类型主要为本项目系统相关业务管理人员、技术运维人员。培训方式以面授和上机实践相结合的方式，应根据不同类型的培训人员，编制相应的培训教材。

## 3、项目交付验收

采购人依据招标文件、投标文件、合同条款，及采购人制定的信息化项目验收的规定与标准进行验收，验收小组的组成包括采购人业务部门和技术部门的相关人员，或聘请相关专家。

### 1）验收内容

项目系统功能检查、项目管理检查及项目档案检查。

### 2）验收标准

系统功能检查以现有系统功能为依据；项目管理检查以经双方确认的项目进度计划及计划变更单为依据；项目档案检查以经双方确认的项目初步验收和最终验收文档交付内容、交付标准及交付时间为依据。

### 3）验收步骤

分为初步验收和最终验收两部分。初步验收在系统经采购人组织的系统测试验证通过后进行；最终验收在试运行阶段结束时进行。

### 4）验收要求

投标人应按照合同的约定提前5个工作日通知采购人及监理方并向采购人及监理方提交验收申请书，采购人应在收到申请书后5个工作日内成立验收小组组织验收工作。

验收不合格的，投标人负责整改完善直至通过采购人验收，但是最终验收期限不得晚于本合同约定的期限，采购人同意顺延期限的除外。

### 5）成果物交付

提交的成果物应包括但不限于以下交付物：

（1）项目文档：项目计划、实施方案、质量保证计划、系统运行和维护所必需的原始资料、培训文档、应急预案等文档。

（2）软件开发部分的程序源代码、系统安装程序（提供电子文档）。

### 6）知识产权

（1）投标人应做到不得侵犯他人及采购人的知识产权，如侵犯他人知识产权，由投标人负全部法律责任。如侵犯采购人知识产权，采购人有权追究投标人的法律责任。

（2）项目成果和项目验收资料的知识产权应归采购人所有，包括：适配后的系统知识产权，系统文档、源代码等验收资料的知识产权。

# 四、商务要求

## 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：2027年8月底前完成全部适配、数据迁移、系统切换并通过初验，初验后系统开始试运行，2027年11月底前完成系统终验。

交付地点：采购人指定地点。

## 2. 付款条件（进度和方式）

1)	合同正式签订后，甲方向乙方支付不低于合同金额的30%的首付款。

2)	系统适配和切换完成，通过初验后，甲方向乙方支付合同金额的50%。

3)	试运行期满，通过终验后，甲方支付给乙方合同金额的未支付金额。

4)	乙方在甲方付款前向甲方提供与当次付款等额的增值税普通发票。

# 第2包采购需求：

# 一、采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 客服及内管系统适配 | 221.6250 | 一项服务 | 基于采购人向北京市政务云申请提供的符合相关政策文件要求的主机、操作系统、数据库等基础软硬件环境，及采购人提供的终端外设环境，充分利用现有应用系统的建设成果，在不影响既有业务工作开展的前提下，对项目范围内的应用系统进行系统适配改造迁移等工作。 适配改造和迁移切换涉及客户服务子系统和内部管理子系统22个应用系统模块适配改造迁移，同步完成数据迁移及内外部相关系统集成切换。 |

# 二、项目背景

## 1、项目背景

北京住房公积金管理中心（简称“中心”）主要负责北京地区住房公积金的管理运作，并受市政府委托，负责本市其他住房资金的管理工作。中心管理全市（含16区）住房公积金、房改资金（住房补贴、房改售房款、售后公有住房住宅专项维修资金）、商品住宅专项维修资金等多类住房资金。为支撑多类住房资金业务的运行、管理和服务，中心整合建设并持续运营“北京公积金综合信息系统”，系统包括综合业务、客户服务、内部管理和决策支持四大应用子系统及应用支撑平台，覆盖几十项职能系统模块。同时，系统还与住建部、人民银行、北京市相关部门、商业银行、担保机构等外部单位实现了广泛的共享交换和业务协同。系统部署在北京市政务云。北京公积金综合信息系统是北京市重要的政务、民生、准金融类信息系统，支撑全市71万家单位、1339万群众的住房公积金、住宅专项维修资金等住房类资金的缴存、提取、支取、个人住房贷款申请发放及还款等业务。

依据北京市相关政策文件对政务系统能力提升的要求，开展北京公积金综合信息系统能力提升工作，基于采购人提供的符合相关政策要求的主机、操作系统、数据库等基础软硬件环境，充分利用现有应用系统的建设成果，在不影响既有业务工作开展的前提下，对项目范围内的应用系统进行系统适配改造迁移等工作，确保适配迁移后的系统安全、稳定、高效运行。

## 2、信息化现状

### 1）应用系统现状

北京公积金综合信息系统包括综合业务子系统、客户服务子系统、内部管理子系统、决策支持子系统四大应用子系统及应用支撑平台，四大应用子系统均采用Java语言开发。北京公积金综合信息系统部署在北京市政务云，由北京市政务云提供统一的网络、主机、存储等硬件资源和基础软件环境，部署过程不需要去机房现场，可以进行远程实施。操作系统版本主要为CentOS、SUSE Linux、Redhat Linux、Windows Server，中间件主要为宝兰德BES、Tomcat，数据库主要为Oracle。

本项目现有应用系统与多个外部系统平台对接，主要包括（1）市级相关系统平台：北京市移动公共服务平台、京通、北京市统一身份认证平台、北京市统一申办受理平台、京智、北京市大数据平台、北京市政务服务资源管理平台、北京市政务服务电子证照共享平台、北京市政务服务事项电子档案管理系统、北京市企业服务e窗通平台、北京市财政局电子票据系统、北京市房屋全生命周期管理信息平台、北京市房屋租赁平台、北京市不动产登记信息系统等市级系统。（2）部级相关系统平台：住建部全国住房公积金业务协同平台（原异地转移接续平台）、全国住房公积金结算应用系统、全国住房公积金数据平台、全国住房公积金数据共享平台、人民银行征信系统等部级系统。（3）其他协作机构系统平台：受托银行、担保机构、分中心、人力资源服务机构、房屋租赁服务机构等其他共享协同机构的系统。

### 2）基础设施现状

本项目建设所涉及的业务应用系统运行在北京市政务云、政务网、互联网及公积金业务专网平台上，主要包括政务外网区（含综合业务VPC、内管决策VPC、客服VPC、自助终端VPC、数据交换VPC、政务外网测试VPC）、互联网区（含互联网业务VPC、互联网客服VPC、互联网测试VPC）、容灾区（在同城容灾中心）的计算存储等资源，各区域通过网络安全隔离设施实现安全隔离。

政务外网区作为北京公积金综合信息系统核心部署区域，承载住房公积金等多类住房资金业务的运行管理应用；互联网区承载公共服务应用；容灾区实现核心业务数据的同城灾备。

住房公积金缴存人员等社会公众通过互联网访问互联网区相关应用；中心人员及受托银行等相关协作机构人员通过公积金业务专网访问政务外网区相关应用；北京市相关部门人员可通过政务外网访问政务外网区相关应用。

本项目范围内的应用系统部署运行涉及的信息基础设施包括物理服务器、虚机、存储、备份等基础云资源，及操作系统、数据库、中间件等基础软件、安全服务、专用网络和安全设备、构成公积金业务专网的中心各机构及相关协作机构接入专线等均由云服务商提供。

### 3）信息安全体系现状

（1）本项目应用系统的网络安全依靠北京市市级政务云平台提供防火墙、VPN、抗DDOS、APT防护、主机杀毒、主机防护、主机漏洞扫描、主机日志审计、数据库审计等安全防护服务。

（2） 本项目应用系统依托云服务商在政务云平台提供的安全服务及应用系统自身安全建设实现安全等级保护，其中，综合业务子系统按照网络安全等级保护三级措施保护，客户服务子系统、内部管理子系统、决策支持子系统按照网络安全等级保护二级措施保护。

（3）政务云上的应用系统建立了基于数字证书的单点登录、统一认证机制，部分关键业务场景采用人脸识别认证和电子签章应用；面向公众的互联网应用系统启用了服务器证书加密机制，个人和单位用户通过集成的北京市统一身份认证平台进行身份认证登录。

# 三、技术要求

## 1、基本要求

本项目实施部署所依托的基础软硬件环境全部符合能力提升要求，包括计算、存储等基础硬件资源，及操作系统、数据库、中间件等基础软件，均由采购人向北京市政务云申请使用。

本项目实施所关联的终端外设，包括业务用个人电脑（含操作系统、浏览器、流版签办公软件）、高拍仪、人脸识别器（双目摄像头）、签名评价器、身份证读卡器、二维码阅读器、打印机等进行必要的升级或替换，由采购人另行统一采购提供。

本项目建设需求是：在政务云平台更新计算资源、操作系统、数据库等基础软硬件环境，采购人更新终端外设环境的情况下，对北京公积金综合信息系统基于新的政务云和终端外设环境进行适配改造，将完成适配改造后的应用系统在新政务云环境进行部署，同步完成历史数据迁移和系统切换，实现适配迁移切换后的系统安全、稳定、高效运行。

要求本项目严格按照北京市相关信息化规范、标准、制度进行建设，并遵循北京市能力提升的相关技术规范和文件要求，完成应用系统适配改造等工作，为业务运行提供稳定支撑。

## 2、服务内容及要求

具体要求如下：

一是基于新的政务云环境，规划配置应用支撑环境，部署应用系统，迁移测试数据。针对政务云提供的数据库、中间件、统一认证、数字证书、交换平台、电子签章、呼叫中心基础平台等支撑系统，按政务云IP规则及实际需求，进行IP和VPC等规划设计、配置、调试，在新环境部署应用系统，同步迁移适配测试所需数据。

二是应用系统适配改造及数据迁移测试。针对本项目包含的应用系统各模块开展适配测试、改造，包括与内外部相关系统、终端外设的集成兼容适配，实现应用系统与新政务云、终端外设环境的全面适配；同步开展存量历史数据的清理与迁移测试。

三是数据迁移及系统切换。在全面适配验证通过后，开展存量历史数据的迁移及系统切换，完成相关系统集成切换，实现应用系统及数据在新政务云和终端外设环境下的安全、稳定、高效运行。要求制定合理的数据迁移及系统切换方案，确保历史数据迁移完整、准确，尽量缩短系统切换时间窗口，减少对实际业务运行的影响。

本包（客服及内管系统适配）所属应用系统属于客户服务子系统、内部管理子系统。

本包适配改造迁移范围包括：22个应用系统模块。

本包具体系统适配改造迁移包括：个人网上业务平台、单位网上业务平台、移动客户端、微信公众号、支付宝生活号、京通小程序服务、移动内容发布、服务事件管理、服务质量监控、客服平台运营监控、短信平台、消息平台、综合服务平台、住房公积金归集执法管理、住房公积金贷款行政管理、综合计划管理、信息技术综合管理、支票使用管理、内容管理、内部门户、呼叫中心、知识库等22个应用系统模块的适配改造迁移，同步完成数据迁移及内外部相关系统集成切换。

本包包含的适配迁移切换系统清单如下表：

| 序号 | 系统类别 | 系统名称 | 数据库现状 | 数据规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 客户服务子系统 | 个人网上业务平台 | 业务数据库（Oracle 11g+RAC） | 共涉及数据表约2570张，数据项约30000个，数据量约5.2亿条，结构化数据量约180GB。 |
|  |  | 单位网上业务平台 |  |  |
|  |  | 移动客户端 |  |  |
|  |  | 微信公众号 |  |  |
|  |  | 支付宝生活号 |  |  |
|  |  | 京通小程序服务 |  |  |
|  |  | 移动内容发布 |  |  |
|  |  | 服务事件管理 |  |  |
|  |  | 服务质量监控 |  |  |
|  |  | 客服平台运营监控 |  |  |
|  |  | 短信平台 |  |  |
|  |  | 消息平台 |  |  |
|  |  | 综合服务平台 |  |  |
|  |  | 内容管理 |  |  |
|  |  | 呼叫中心 |  |  |
|  |  | 知识库 |  |  |
|  | 内部管理子系统 | 住房公积金归集执法管理 |  |  |
|  |  | 住房公积金贷款行政管理 |  |  |
|  |  | 综合计划管理 |  |  |
|  |  | 信息技术综合管理 |  |  |
|  |  | 支票使用管理 |  |  |
|  |  | 内部门户 |  |  |
|  | 外部系统对接 | 与市级系统对接 |  |  |
|  |  | 与其他协作机构系统对接 |  |  |

### 1）技术要求

本项目基于采购人向政务云申请提供的符合相关政策文件要求的CPU、操作系统、数据库等基础软硬件环境，充分利用现有应用系统的建设成果，在不影响既有业务工作开展的前提条件下，对项目范围内的应用系统进行适配改造迁移等工作。适配改造迁移后的应用系统，须保持原有的业务功能。实现应用系统功能满足业务需要，可实现在新环境下的业务信息化支撑与高效的信息化办理和正常稳定运行，有效保障系统安全。

本项目技术开发过程需兼顾技术自主可控、多源技术栈适配。

（1）技术自主可控

本项目技术体系需保证自主可控，采用符合能力提升要求的技术框架和代码体系，避免技术依赖，降低数据被恶意篡改等信息泄密风险，抵御暴力请求的网络攻击，确保应用系统在运行过程中具备有效防护，提升应用系统的自主可控能力。

（2）多元技术栈适配

本项目技术体系需兼容符合能力提升要求的主流技术生态的基础软件，包括操作系统、中间件、数据库等，构建软件的安全保障环境，以满足相关政策文件的能力提升要求。

### 2）性能要求

本项目实施不能低于现有系统性能指标，具体性能要求如下：

（1）客户服务子系统

网上业务平台及移动客户端系统响应速度：在100并发用户并发情况下，静态页面响应时间及普通事务响应时间应小于5秒，跨系统响应及批量数据查询时间应小于10秒。以上指标未考虑互联网传输和终端显示等因素影响；不考虑事务处理类文件上传等因素影响。

（2）内部管理子系统

联机业务响应时间需求：在100并发用户并发情况下，一般联机业务响应时间应小于5秒。对于涉及电子影像处理的联机业务，响应时间不做强制要求。

（3）系统均支持7×24小时的在线访问，连续7×24小时不间断工作。

### 3）系统对接集成要求

本项目需充分考虑适配改造的系统与其他相关系统进行对接集成，保证适配改造迁移完成后各应用系统与内部其他系统及外部系统对接的可用性。

### 4）数据迁移要求

制定科学合理的数据迁移方案，进行多轮迁移测试验证，保证数据迁移的完整性和准确性。

### 5）系统切换要求

制定科学合理的系统切换方案，包含切换条件、切换时间、切换方式、切换流程、验证方式等，确保系统向新环境的平稳过渡。系统迁移切换过程中，需保证业务接续性和账务一致性，支持回滚机制，降低实际切换风险。

### 6）信息安全要求

本项目系统安全依托北京市政务云的整体安全防御体系，本项目实施需继续满足现有各子系统的安全等级保护级别及密码应用，做好系统安全设计及实施工作。

### 7）项目实施要求

投标人应成立合理的项目实施团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，保证在项目建设期内核心人员不更换，确保系统顺利实施。

#### （1）项目服务团队要求

为使项目顺利实施，确保项目质量，投标人应根据项目内容及要求组建项目服务团队，配置具有相关专业能力的技术人员。

#### （2）项目管理体系

投标人应基于采购人提供的基础软硬件环境，结合业务实际和建设需要，遵循立足需求、统一规划、保障重点、分步实施、务求实效的原则，建立健全项目管理体系，包括但不限于制定项目实施计划，组建团队，建立进度管理、质量管理、文档管理等管理机制等。

#### （3）保密要求

项目服务团队人员在服务期间所接触的采购人各种文件、数据、系统资料、系统操作流程等需严格遵守采购人保密制度，未经采购人许可不得向第三方透露。

#### （4）项目进度要求

投标人应制定合理的项目进度计划，满足项目需求，并需采取有效的项目进度保障措施，建立例会沟通制度，召开项目例会，并不定期安排相关单位沟通系统建设情况；同时，在重要节点安排项目专门会议，确保项目需求理解正确，项目进度合理、顺利。

#### （5）项目培训要求

投标人应制定一套科学合理的培训方案。培训的人员类型主要为本项目系统相关业务管理人员、技术运维人员。培训方式以面授和上机实践相结合的方式，应根据不同类型的培训人员，编制相应的培训教材。

## 3、项目交付验收

采购人依据招标文件、投标文件、合同条款，及采购人制定的信息化项目验收的规定与标准进行验收，验收小组的组成包括采购人业务部门和技术部门的相关人员，或聘请相关专家。

### 1）验收内容

项目系统功能检查、项目管理检查及项目档案检查。

### 2）验收标准

系统功能检查以现有系统功能为依据；项目管理检查以经双方确认的项目进度计划及计划变更单为依据；项目档案检查以经双方确认的项目初步验收和最终验收文档交付内容、交付标准及交付时间为依据。

### 3）验收步骤

分为初步验收和最终验收两部分。初步验收在系统经采购人组织的系统测试验证通过后进行；最终验收在试运行阶段结束时进行。

### 4）验收要求

投标人应按照合同的约定提前5个工作日通知采购人及监理方并向采购人及监理方提交验收申请书，采购人应在收到申请书后5个工作日内成立验收小组组织验收工作。

验收不合格的，投标人负责整改完善直至通过采购人验收，但是最终验收期限不得晚于本合同约定的期限，采购人同意顺延期限的除外。

### 5）成果物交付

提交的成果物应包括但不限于以下交付物：

（1）项目文档：项目计划、实施方案、质量保证计划、系统运行和维护所必需的原始资料、培训文档、应急预案等文档。

（2）软件开发部分的程序源代码、系统安装程序（提供电子文档）。

### 6）知识产权

（1）投标人应做到不得侵犯他人及采购人的知识产权，如侵犯他人知识产权，由投标人负全部法律责任。如侵犯采购人知识产权，采购人有权追究投标人的法律责任。

（2）项目成果和项目验收资料的知识产权应归采购人所有，包括：适配后的系统知识产权，系统文档、源代码等验收资料的知识产权。

# 四、商务要求

## 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：2027年8月底前完成全部适配、数据迁移、系统切换并通过初验，初验后系统开始试运行，2027年11月底前完成系统终验。

交付地点：采购人指定地点。

## 2. 付款条件（进度和方式）

1)	合同正式签订后，甲方向乙方支付不低于合同金额的30%的首付款。

2)	系统适配和切换完成，通过初验后，甲方向乙方支付合同金额的50%。

3)	试运行期满，通过终验后，甲方支付给乙方合同金额的未支付金额。

4)	乙方在甲方付款前向甲方提供与当次付款等额的增值税普通发票。

# 第3包采购需求：

# 一、采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 监理服务 | 26.8695 | 1 | 针对北京公积金综合信息系统能力提升项目所开展的全过程监理，提供包括但不限于质量控制、进度控制、成本控制、变更控制、合同管理、安全管理、信息管理/文档管理、沟通协调等全过程的监理服务，确保项目保质保量完成。 |

# 二、项目背景

# 1.项目背景

北京住房公积金管理中心（简称“中心”）主要负责北京地区住房公积金的管理运作，并受市政府委托，负责本市其他住房资金的管理工作。中心管理全市（含16区）住房公积金、房改资金（住房补贴、房改售房款、售后公有住房住宅专项维修资金）、商品住宅专项维修资金等多类住房资金。为支撑多类住房资金业务的运行、管理和服务，中心整合建设并持续运营“北京公积金综合信息系统”，系统包括综合业务、客户服务、内部管理和决策支持四大应用子系统及应用支撑平台，覆盖几十项职能系统模块。同时，系统还与住建部、人民银行、北京市相关部门、商业银行、担保机构等外部单位实现了广泛的共享交换和业务协同。系统部署在北京市政务云。北京公积金综合信息系统是北京市重要的政务、民生、准金融类信息系统，支撑全市71万家单位、1339万群众的住房公积金、住宅专项维修资金等住房类资金的缴存、提取、支取、个人住房贷款申请发放及还款等业务。

依据北京市相关政策文件对政务系统能力提升的要求，开展北京公积金综合信息系统能力提升工作，基于采购人提供的符合相关政策要求的主机、操作系统、数据库等基础软硬件环境，充分利用现有应用系统的建设成果，在不影响既有业务工作开展的前提下，对项目范围内的应用系统进行系统适配改造迁移等工作，确保适配迁移后的系统安全、稳定、高效运行。

本项目实施部署所依托的基础软硬件环境全部符合能力提升要求，包括计算、存储等基础硬件资源，及操作系统、数据库、中间件等基础软件，均由采购人向北京市政务云申请使用。

本项目实施所关联的终端外设，包括业务用个人电脑（含操作系统、浏览器、流版签办公软件）、高拍仪、人脸识别器（双目摄像头）、签名评价器、身份证读卡器、二维码阅读器、打印机等进行必要的升级或替换，由采购人另行统一采购提供。

本项目建设需求是：在政务云平台更新计算资源、操作系统、数据库等基础软硬件环境，采购人更新终端外设环境的情况下，对北京公积金综合信息系统基于新的政务云和终端外设环境进行适配改造，将完成适配改造后的应用系统在新政务云环境进行部署，同步完成历史数据迁移和系统切换，实现适配迁移切换后的系统安全、稳定、高效运行。

具体要求如下：

一是基于新的政务云环境，规划配置应用支撑环境，部署应用系统，迁移测试数据。针对政务云提供的数据库、中间件、统一认证、数字证书、交换平台、电子签章、呼叫中心基础平台等支撑系统，按政务云IP规则及实际需求，进行IP和VPC等规划设计、配置、调试，在新环境部署应用系统，同步迁移适配测试所需数据。

二是应用系统适配改造及数据迁移测试。针对本项目包含的应用系统各模块开展适配测试、改造，包括与内外部相关系统、终端外设的集成兼容适配，实现应用系统与新政务云、终端外设环境的全面适配；同步开展存量历史数据的清理与迁移测试。

三是数据迁移及系统切换。在全面适配验证通过后，开展存量历史数据的迁移及系统切换，完成相关系统集成切换，实现应用系统及数据在新政务云和终端外设环境下的安全、稳定、高效运行。要求制定合理的数据迁移及系统切换方案，确保历史数据迁移完整、准确，尽量缩短系统切换时间窗口，减少对实际业务运行的影响。

# 2.项目服务期

监理工作贯穿于项目建设的全过程，即从监理合同的签订开始，直至项目终验。

# 3.技术及服务要求

## （一）技术规范

本项目监理执行国家和北京市现行的有关规范、规程和技术标准。如有国家或北京市相关部门颁布了新的技术规范或标准，需按最新标准执行。

（1）有关国家法律，及下列国家、行业技术规范：

| 序号 | 标准号 | 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T19668.1-2014 | 信息技术服务监理 第1部分：总则 |
| 2 | GB/T19668.2-2017 | 信息技术服务监理 第2部分：基础设施工程监理规范 |
| 3 | GB/T19668.4-2017 | 信息技术服务监理 第4部分：信息安全监理规范 |
| 4 | GB/T19668.5-2018 | 信息技术服务监理 第6部分：软件工程监理规范 |
| 5 | GB/T19668.6-2019 | 信息技术服务监理 第6部分：应用系统数据中心工程监理规范 |

（2）其他：上述规范、标准、规程仅是本项目建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在实施中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。

## （二）监理机构及工作条件

监理单位在执行监理合同时建立工程项目监理机构，在完成合同约定的监理任务后方可解散。监理机构应严格按照合同履行监理责任。

监理人员构成包括：总监理工程师及其他组成人员。监理人员应各尽其责，监理单位应保证其机构人员在监理过程中的稳定，如需调整，应经委托方同意，调整后应予以书面通知。

监理机构应根据工程的具体情况，按合同约定，配备满足监理工作需要的设备和工具，应妥善使用委托方所提供的设施。

监理机构应结合项目实际情况开展对应的监理工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行。

## （三）监理规划及实施方案

监理单位应编制项目监理工作方案，工作方案应符合项目监理规划的要求，并应结合工程项目的特点，做到详细具体，可操作。

## （四）监理工作范围

本次管理中心能力提升项目包括建设需求中所列出的系统各项适配改造任务。

## （五）监理单位工作范围

监理单位需要对以上工作的实施准备、适配实施、联调测试、初验、试运行、终验等阶段全过程进行全面监理工作，服务内容包括但不限于：

（1）对上述各项目工程组织及技术总体方案、质量、进度、成本进行全方位管理和控制；

（2）对上述各项目安全、合同、信息/工程文档进行全面管理；

（3）对上述各项目承建单位应开展的培训工作进行监督；

（4）对上述各项目工程建设相关方的关系进行综合协调；

（5）对上述各项目履行安全生产管理法定职责。

## （六）监理工作内容

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的计划时间内按质、按量完成，实现项目建设目标。各阶段监理工作主要内容包括（但不限于）：

### （1）工程组织及技术总体方案控制

①审核和确认承建单位的项目管理方案

②审核和确认承建单位的总体技术方案；

③审核和确认承建单位的组织实施方案；

④审核和确认承建单位的项目质量保证计划及质量控制体系；

⑤审核和确认承建单位的配置管理方案；

⑥审核和确认承建单位的测试内容；

⑦审核和确认承建单位的项目进度计划；

⑧明确项目质量控制的关键性环节。

### （2）工程质量控制

①系统集成质量的控制

  对系统建设的质量进行检验、测试和验收；

  对系统软件的安装调试进行验收；

  对系统改造成果进行总体验收。

②项目施工质量的控制

项目实施计划的审核和确认；

  对项目施工中每个阶段进行把关；

  对承建单位的关键实施环节进行审核；

  对有必要进行的第三方测试工作进行配合及管理，保证第三方测试工作顺利开展

  按计划有效实施项目监理工作。

### （3）工程进度控制

①审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

②对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

③当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

### （4）工程成本控制

①通过对工程实施中的方案及设计的优化，确保成本控制在预算之内；

②协助委托方做好项目支付预算情况汇总统计，确保支付计划按期履行。

### （5）工程安全管理

①做好日常系统安全性检查，审核承建单位安全技术方案的落实情况。

### （6）工程合同管理

①跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

②对合同工期的延误和延期进行审核确认；

③对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

④根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

⑤对工程变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；

⑥对变更申请及时响应；任何变更都应在实施前进行评估，选择冲击最小的变更方案；

⑦任何变更都要得到三方（委托方、监理人和承建单位）的书面确认。

### （7）信息管理/工程文档管理

①做好工程大事记；

②做好合同、实施过程文件等各类往来文件的批复及存档；

③管理好实施期间的各类技术文档；

④监理工作通知；

⑤各种会议纪要；

⑥阶段性项目总结；

⑦承建单位提交的技术文档。

### （8）组织协调

接受委托，协助协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协助协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理单位应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

①第一次现场会；

②监理工作流程培训会；

③周例会及委托方组织的例会；

④监理协调会；

⑤专题讨论会；

⑥专家论证会；

⑦阶段工作总结会；

⑧问题通报会；

⑨初步验收及最终验收会。

## （七）监理服务准则

（1）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

（2）不收受承建单位的任何馈赠。

（3）不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

（4）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

（5）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

（6）坚持科学的态度和实事求是的原则。

（7）坚持按监理合同的规定向委托方提供技术服务。

## （八）监理机构应向委托方提供的信息和文件

### （1）定期的信息文件——监理例会会议纪要

监理例会会议纪要的主要内容：

项目大事记。

  实施进度与主要情况。

  质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

  施工单位情况：包括软件开发、测试及部署的进展情况。

  项目决策决议，以及下一步工作部署安排。

### （2）不定期的监理工作报告

  各类监理审核意见。

  监理建议。

  工程进度分析报告。

### （3）日常监理文件

  监理专题报告及软件开发、设备交货、安装、调试大事记。

  监理会议纪要文件。

## （九）监理工作质量要求

监理单位应该在工程组织及技术总体方案控制、质量控制、进度控制、成本控制、安全管理、合同管理、信息管理/工程文档管理、组织协调、验收和评估这九个方面对监理工程采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证项目建设的规范性、可靠性、高效性，不断提供用户满意度。

## （十）监理的责任

（1）监理单位有责任为委托方提供项目顾问咨询意见，有义务监督各承建单位、服务单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

（2）在本合同期内及合同终止后，未征得委托方同意，不得泄露与本工程项目有关的资料。

（3）由于承建单位在项目实施过程中不符合项目管理规范和质量要求，监理单位要监督承建单位整改，直至下达停工令。如承建单位或维护单位工作不力，可提出调换有关人员。

（4）如果承建单位违反合同规定的质量要求，监理单位应协助委托方追究有关单位的责任。

（5）如果因监理单位监督不力，造成委托方经济损失的，监理单位要向委托方赔偿承建单位造成的损失。

（6）监理单位使用委托方提供的设备和物品属委托方所有，在监理工作完成或终止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给委托方。

## （十一）对监理单位的其它相关要求

（1）监理单位应指派本单位正式员工且有相关类似项目经验的人员担任总监理工程师，项目负责开展监理工作。

（2）监理单位应保证充足的、专业的监理人员承担本项目监理工作，并保证人员结构的合理性。项目组成员应包括但不限于信息化工程专业等，这些监理人员应具有承担过类似项目的经验和能力。须提供项目组人员的执业/职业资格证书、技术职称证书、业绩证明复印件。

（3）合同履行期间，监理单位更换项目组成员必须事先得到委托方同意。

（4）在未经委托方书面同意的情况下，监理单位不得将本项目内容以任何方式进行转包、分包。

## （十二）监理风险应对措施

需要从监理方的角度对项目建设过程中的建设风险提出切实可行的管理应对措施。

# 三、商务要求

## 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

监理服务项目自合同签订之日起至项目通过最终验收之日止。

交付地点：采购人指定地点。

## 2. 付款条件（进度和方式）

监理服务项目总共分为3次付款，第一次付款在合同签订之后支付不低于合同总金额的30%；第二次付款在项目初验合格之后支付合同总金额的50%；第三次付款在项目终验合格之后支付给乙方合同金额的未支付金额。