新建淖毛湖至梧桐水铁路施工总价承包资格预审公告附件

1、各标段情况如下
	标段号
	标段名称
	工程数量
	里程/范围

	S1
	S1标
	第一章拆迁及征地费用：改移道路7.16公里，砍伐与挖根，改河（沟渠），临时用地444亩及招拍挂费用；第二章路基工程：区间路基土石方1576万断面方，站场土石方165万断面方，路基附属工程134.44路基公里；第三章桥涵工程：梁桥10.185桥梁公里（不含简支T梁预制架设、支座安装及桥面系），框架桥1788顶平米，涵洞8247横延米；第五章轨道工程：0.19铺轨公里库内轨道道床工程；第七章电力及电力牵引供电：配套房屋工程的室内动力配线、火灾自动报警系统（FAS）；第八章房屋工程：其他房屋24586平方米；第九章其他运营生产设备及建筑物工程；第十章大型临时设施和过渡工程：汽车运输便道33.484公里，混凝土集中拌合站4处，混凝土构件预制场4处，贮水站4处，第十一章其他费用：安全生产费、营业线施工配合费等。
	①新建淖毛湖至梧桐水铁路梧桐水站（不含）至下马崖东（含）（K1120+900—右DIIK271+987），正线长度144.625公里（上行），其中新建双线72.044公里，沿红淖铁路增建第二线72.581公里。
②梧桐水地区相关工程。引入梧桐水站引起既有临哈铁路改建3.74单线公里。

	S2
	S2标
	第一章拆迁及征地费用：改移道路3.44公里，砍伐与挖根，改河（沟渠），临时用地342.67亩及招拍挂费用；第二章路基工程：区间路基土石方789万断面方，站场土石方819万断面方，路基附属工程95.9路基公里；第三章桥涵工程：梁桥3.055桥梁公里（不含简支T梁预制架设、支座安装及桥面系），框架桥5837顶平米，涵洞8586横延米；第五章轨道工程：5.4铺轨公里库内轨道道床工程；第七章电力及电力牵引供电：配套房屋工程的室内动力配线、火灾自动报警系统（FAS）；第八章房屋工程：其他房屋96341平方米；第九章其他运营生产设备及建筑物工程；第十章大型临时设施和过渡工程：汽车运输便道24.545公里，混凝土集中拌合站4处，混凝土构件预制场4处，贮水站4处，第十一章其他费用：安全生产费、营业线施工配合费等。
	[bookmark: _GoBack]①新建淖毛湖至梧桐水铁路下马崖东（不含）至将淖铁路布拉克站（不含）（右DIIK271+987—将淖370+700），正线长度98.955公里（上行），其中沿红淖铁路增建第二线73.094公里，沿将淖铁路增建第二线25.861公里。
②淖毛湖地区相关工程。新建淖毛湖南一级三场技术作业站、机务折返段及相关配套工程。

	SPJ
	SPJ标
	第一章拆迁及征地费用：临时用地308亩。第三章桥涵工程（仅含简支T梁预制架设及其支座、桥面系，框架桥护轮轨）：特大桥9座，大桥14座，中小桥24座。第五章轨道工程：正线329.9公里（其中，库内轨仅含铺轨），站线82.82公里，以及线路有关工程。第十章大型临时设施和过渡工程：铺架基地1处及其便线；第十一章其他费用：安全生产费、营业线施工配合费等。
	①新建淖毛湖至梧桐水铁路梧桐水站（不含）段至将淖铁路布拉克站（不含）（右DK1120+900—将淖370+700），正线长度243.58公里（上行），其中新建双线72.044公里，沿红淖铁路增建第二线145.675公里，沿将淖铁路增建第二线25.861公里。
②淖毛湖、梧桐水地区相关工程。新建淖毛湖南一级三场技术作业站、机务折返段及相关配套工程；引入梧桐水站引起既有临哈铁路改建3.74单线公里。

	SQD
	SQD标
	第七章电力及电力牵引供电工程：243.58正线公里（不含配套房屋工程的室内动力配线、火灾自动报警系统（FAS））；第十章大型临时设施和过渡工程：35kV施工用电电力线300km；第十一章其他费用：安全生产费、营业线施工配合费等。
	①新建淖毛湖至梧桐水铁路梧桐水站（不含）段至将淖铁路布拉克站（不含）（右DK1120+900—将淖370+700），正线长度243.58公里（上行），其中新建双线72.044公里，沿红淖铁路增建第二线145.675公里，沿将淖铁路增建第二线25.861公里。
②淖毛湖地区相关工程。新建淖毛湖南一级三场技术作业站、机务折返段及相关配套工程。

	SRD
	SRD标
	第六章通信、信号、信息及灾害监测工程：243.58正线公里；第十章大型临时设施和过渡工程：通信、信号过渡工程；第十一章其他费用：安全生产费、营业线施工配合费等。
	①新建淖毛湖至梧桐水铁路梧桐水站（不含）段至将淖铁路布拉克站（不含）（右DK1120+900—将淖370+700），正线长度243.58公里（上行），其中新建双线72.044公里，沿红淖铁路增建第二线145.675公里，沿将淖铁路增建第二线25.861公里。
②淖毛湖地区相关工程。新建淖毛湖南一级三场技术作业站、机务折返段及相关配套工程。



2、现将行政监督方式更新如下
行政监管部门：兰州铁路监督管理局
行政监管部门监督电话：0931-4975119
行政监管部门联系邮箱：12327@nra.gov.cn
